	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 38 /2025/QĐ-UBND
	Bến Tre, ngày 30 tháng 5 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của Đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số     2474/TTr-SNNMT ngày 14 tháng 5 năm 2025.

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


QUY ĐỊNH

Định mức kinh tế - kỹ thuật
Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin

lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)


Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường bao gồm:

1. Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

2. Duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

3. Kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kiểm tra, nghiệm thu việc duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Định mức này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin và kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm công nghệ thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế - kỹ thuật

 Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường dựa trên cơ sở của Thông tư 14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hàng Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 4. Quy định viết tắt

	STT
	Nội dung viết tắt
	Chữ viết tắt

	1. 
	Cơ sở dữ liệu
	CSDL

	2. 
	Công suất
	CS

	3. 
	Dụng cụ
	DC

	4. 
	Đối tượng quản lý
	ĐTQL

	5. 
	Đơn vị tính
	ĐVT

	6. 
	Kỹ sư bậc 4
	KS4

	7. 
	Kỹ sư bậc 3
	KS3

	8. 
	Kỹ sư bậc 2
	KS2

	9. 
	Kỹ sư bậc 1
	KS1

	10. 
	Loại khó khăn
	KK

	11. 
	Loại khó khăn 1
	KK1

	12. 
	Loại khó khăn 2
	KK2

	13. 
	Loại khó khăn 3
	KK3

	14. 
	Loại khó khăn 4
	KK4

	15. 
	Loại khó khăn 5
	KK5

	16. 
	Người dùng được cấp quyền
	NDDCQ

	17. 
	Trường hợp sử dụng
	THSD


Điều 5. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của các đơn vị nhằm ứng các nghiệp vụ về việc xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. “Thư viện đóng gói” (Engine) là công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm có thể tùy biến và được sử dụng làm nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng.

3. “Hệ thống thông tin địa lý” (Geographic Information System - GIS) là bộ công cụ máy tính để lập và phân tích các sự vật, hiện tượng có gắn với dữ liệu không gian. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thuộc tính và các phép phân tích thống kê, phân tích không gian. Dữ liệu không gian chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ sở dữ liệu của lĩnh vực tài nguyên và môi trường nên việc ứng dụng công nghệ GIS là đặc thù của lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

4. “Hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên môi trường” bao gồm con người, máy móc thiết bị, kỹ thuật, dữ liệu và các chương trình làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin cho người sử dụng trong một môi trường nhất định. Hệ thống thông tin lĩnh vực tài nguyên và môi trường là hệ thống đồng bộ theo một kiến trúc tổng thể thống nhất bao gồm các thành phần thông tin: đất đai, môi trường, biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tương thủy văn , biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám.

5. “Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất” (Unified Modelling Language – UML) dùng để đặc tả một phần hay toàn bộ phần mềm với các mô hình nghiệp vụ từ những góc nhìn ở từng mức trừu tượng khác nhau thông qua sử dụng các cấu tử mô hình tạo nên các biểu đồ (diagram) thể hiện các đối tượng gồm cấu trúc dữ liệu, hành vi cũng như cách các đối tượng kết hợp với nhau và được sử dụng để đặc tả khi phát triển hoặc nâng cấp phần mềm.

6. “Biểu đồ hoạt động” (Activity Diagram) là quá trình thực hiện của một hay nhiều hoạt động được gắn với một lớp (class) đối tượng dưới tác động của các sự kiện bên ngoài.

7. “Biểu đồ tuần tự” (Sequence Diagram) là một loại sơ đồ tương tác mà cho thấy cách các quy trình hoạt động với nhau và theo thứ tự. Một sơ đồ trình tự cho đối tượng tương tác được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nó mô tả các đối tượng và các lớp tham gia vào kịch bản và trình tự các thông điệp trao đổi giữa các đối tượng cần thiết để thực hiện các chức năng của kịch bản.  

8. “Tác nhân” (Actor) là một người, một vật nào đó hoặc một hệ thống khác tương tác với hệ thống, sử dụng hệ thống. Trong khái niệm "tương tác với hệ thống" muốn nói rằng actor sẽ gửi thông điệp đến hệ thống hoặc là nhận thông điệp xuất phát từ hệ thống hoặc là thay đổi các thông tin cùng với hệ thống.

9. “Trường hợp sử dụng”(Use case) là một kỹ thuật được dùng trong kỹ thuật phần mềm và hệ thống để nắm bắt yêu cầu chức năng của hệ thống. Use case là một tập hợp các giao dịch giữa hệ thống phần mềm với các tác nhân bên ngoài hệ thống nhằm đạt được một mục tiêu sử dụng của tác nhân. Một trường hợp sử dụng mô tả một hoặc nhiều tình huống sử dụng xảy ra khi tác nhân tương tác với hệ thống phần mềm. 

10. “Giao dịch” (Transaction) là một chuỗi các hành động có tính chất tương tác giữa tác nhân và hệ thống phần mềm. Khởi đầu của chuỗi hành động này là một hành động từ tác nhân tới hệ thống. Kết thúc của chuỗi hành động này là một hành động ngược trở lại của hệ thống lên tác nhân. Mỗi giao dịch thông thường bao gồm 4 hành động chính sau:

- Tác nhân gửi các yêu cầu và dữ liệu đến hệ thống.

- Hệ thống kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.

- Hệ thống thực thi các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tác nhân.

- Hệ thống gửi kết quả thực hiện đến tác nhân. 

11. “Phát triển phần mềm” (xây dựng phần mềm) là việc gia công, sản xuất phần mềm nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, người sử dụng hoặc nhằm mục đích kinh doanh thương mại trên thị trường.

12. “Nâng cấp phần mềm” là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu của người sử dụng.

13. “Mở rộng phần mềm” là việc sửa đổi phần mềm với việc tăng cường chức năng của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của người sử dụng.

14. “Người dùng được cấp quyền” là người có tài khoản và được phân quyền theo chính sách của hệ thống.

15. “Tần suất truy cập” là thông số thể hiện mức độ truy cập hệ thống của người sử dụng. Tần suất truy cập được xác định là số truy cập trung bình của hệ thống trong 01 ngày chia cho số người sử dụng được cấp quyền.

16. Hệ thống phần cứng công nghệ thông tin là tập hợp hạ tầng phần cứng vật lý các thiết bị công nghệ thông tin bao gồm:
- Hệ thống máy chủ.

- Hệ thống thiết bị mạng.

- Hệ thống thiết bị lưu trữ, sao lưu dữ liệu.

- Hệ thống cáp mạng.

- Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình.

- Hệ thống thoại IP.

17. Phần mềm hệ thống là phần mềm quản lý điều hành thiết bị phần cứng công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ quản lý người dùng và quản lý các quá trình truy cập của người dùng và các quá trình đòi hỏi cần quản lý trong quá trình khai thác, bao gồm:
- Dịch vụ DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, NMS,... và tương đương.

- Phần mềm quản lý, giám sát mạng.

- Phần mềm dò quét lỗ hổng an ninh mạng, website.

- Phần mềm sao lưu, phục hồi.

- Phần mềm giám sát mạng không dây.

- Phần mềm hỗ trợ người dùng.

- Phần mềm thu thập và phân tích logs.

- Phần mềm tường lửa, phòng chống tấn công mạng, QoS.

- Phần mềm cân bằng tải.

- Phần mềm chống tấn công từ chối dịch vụ.

- Phần mềm quản lý máy chủ ảo hóa.

- Phần mềm mạng riêng ảo VPN.

- Phần mềm xử lý dữ liệu không gian (Arc GIS, MapInfo,…).

- Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, Microsoft SQL Server,…).

- Phần mềm nguồn mở.

Điều 6. Các quy định khác

1. Phương pháp quy đổi, xác định tính kế thừa của trường hợp sử dụng, đối tượng quản lý

Để xác định tổng số trường hợp sử dụng và đối tượng quản lý phục vụ tính dự toán, áp dụng phương pháp quy đổi sau:

a) Phương pháp quy đổi trường hợp sử dụng

THSD của phần mềm được chia thành 03 loại:

- THSD được xây dựng mới. 

- THSD được cung cấp từ các thư viện, công nghệ nền tảng.

- THSD đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ phức tạp của THSD bao gồm:

- Số lượng giao dịch.

- Ứng dụng công nghệ GIS.

- Tính kế thừa.

Tổng số trường hợp sử dụng quy đổi (
[image: image1.wmf]Q

Đ

THSD

) được tính theo công thức sau: 

[image: image2.png]THSD.» = Y (P. X G. X K.)




Trong đó


- 
[image: image3.wmf]Q

Đ

THSD

: Tổng số trường hợp sử dụng sau quy đổi (được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phảy).


- 
[image: image4.wmf]i

P

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Số lượng giao dịch của THSD thứ i.

- 
[image: image5.wmf]i

G

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Ứng dụng công nghệ GIS của THSD thứ i.

- 
[image: image6.wmf]i

K

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Tính kế thừa của THSD thứ i.

- n: số lượng THSD (được xác định trong Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm).

Bảng xác định các hệ số của THSD i (i=1,2,…,n)

	STT
	Yếu tố ảnh hưởng
	Hệ số
	Mô tả

	1
	Số lượng giao dịch (m)
	 
	

	
	m <= 3 
	
[image: image7.wmf]i

P

 = 0,3
	Số lượng giao dịch của THSD nhỏ hơn hoặc bằng 3

	
	3 <  m <= 7 
	
[image: image8.wmf]i

P

 = 1
	Số lượng giao dịch của THSD lớn hơn 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 7

	
	m > 7 
	
[image: image9.wmf]i

P

 = 1,5
	Số lượng giao dịch của THSD lớn hơn 7

	2
	Ứng dụng công nghệ GIS 
	 
	

	
	Có ứng dụng công nghệ GIS
	
[image: image10.wmf]i

G

 = 1,3
	THSD có nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS

	
	Không ứng dụng công nghệ GIS
	
[image: image11.wmf]i

G

 = 1
	THSD không có nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS

	3
	Tính kế thừa
	 
	

	
	Kế thừa hoàn toàn
	
[image: image12.wmf]i

K

 = 0
	THSD được kế thừa hoàn toàn

	
	Kế thừa một phần:
	
	THSD được kế thừa một phần

	
	- Mức độ kế thừa <30%
	
[image: image13.wmf]i

K

 = 0,7
	

	
	- Mức độ kế thừa ≥ 30% và ≤ 70%
	
[image: image14.wmf]i

K

 = 0,5
	

	
	- Mức độ kế thừa > 70% và < 100%
	
[image: image15.wmf]i

K

 = 0,1
	

	
	Xây dựng mới
	
[image: image16.wmf]i

K

 = 1
	THSD được xây dựng mới

	4
	Giao diện
	
	

	
	Có giao diện
	
	THSD có giao diện

	
	Không có giao diện
	
	THSD chạy ngầm, không có giao diện


Tổng số THSD sau khi quy đổi sẽ bao gồm:

- Số THSD được xây dựng mới. 

- Số THSD được cung cấp từ các thư viện, công nghệ nền tảng.

- Số THSD đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp.

Trong các loại THSD sau khi quy đổi nêu trên, xác định cụ thể số lượng THSD có giao diện và số lượng THSD không có giao diện.

Cách áp dụng tổng số THSD sau khi quy đổi đối với các bước xây dựng phần mềm:
- Số THSD xây dựng mới, số THSD được cung cấp từ các thư viện, công nghệ nền tảng sẽ được tính cho tất cả các bước có đơn vị tính là THSD.

- Số THSD đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp được tính cho các bước có đơn vị tính là THSD bắt đầu từ bước Thiết kế giao diện phần mềm.

- Công việc Thiết kế giao diện chỉ được tính với số lượng THSD có giao diện.

b) Phương pháp xác định tính kế thừa của THSD

- Đối với các THSD được sử dụng từ các thư viện, công nghệ nền tảng có sẵn, mức độ kế thừa được xác định từ 30 đến 70%.

- Đối với các THSD đề xuất mới hoặc đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp thì các tiêu chí ảnh hưởng tới việc xác định mức độ kế thừa như sau:
- Giao diện chức năng.

- Giao dịch trong chức năng.

- Cấu trúc bảng trong CSDL.

- Công nghệ sử dụng (công nghệ lập trình, công nghệ nền tảng, công nghệ CSDL, công nghệ GIS,…).

Mức độ kế thừa được xác định theo tổng điểm về sự thay đổi của các tiêu chí:

	STT
	Tiêu chí
	Điểm

	1
	Thay đổi giao diện chức năng
	10

	2
	Thay đổi giao dịch trong chức năng
	20

	3
	Thay đổi cấu trúc bảng trong CSDL
	30

	4
	Thay đổi công nghệ sử dụng (công nghệ lập trình, công nghệ nền tảng, công nghệ CSDL, công nghệ GIS,…)
	40


- Tổng điểm = 0 thì mức độ kế thừa hoàn toàn.

- Tổng điểm < 40 thì mức độ kế thừa <30%.

- Tổng điểm ≥ 40 và ≤ 70 thì mức độ kế thừa ≥ 30% và ≤ 70%.

- Tổng điểm >70 và <100 thì mức độ kế thừa > 70% và < 100%.

- Tổng điểm =100 thì THSD được xây dựng mới.

c) Phương pháp quy đổi đối tượng quản lý

Đối tượng quản lý được chia thành 3 loại:

· Đối tượng quản lý được xây dựng mới.

· Đối tượng quản lý có trong danh mục dữ liệu chuyên lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được ban hành các quy định về chuẩn, cấu trúc dữ liệu.

· Đối tượng quản lý đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ phức tạp của đối tượng quản lý bao gồm:

- Số lượng lớp, bảng dữ liệu.

- Kiểu dữ liệu.

- Số lượng trường thông tin.

- Số lượng quan hệ.

- Tính kế thừa.

Tổng số đối tượng quản lý quy đổi(
[image: image17.wmf]Q

Đ

ĐTQL

) được tính theo công thức sau:

[image: image18.png]DTQLy» = Z(L, X T, X F; X R, X M)





Trong đó


- 
[image: image19.wmf]Q

Đ

ĐTQL

: Tổng số đối tượng quản lý quy đổi (được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phảy).


-
[image: image20.wmf]i

L

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL thứ i.

- 
[image: image21.wmf]i

T

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Kiểu dữ liệu của ĐTQL thứ i.

- 
[image: image22.wmf]i

F

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Số lượng trường thông tin của ĐTQL thứ i.


- 
[image: image23.wmf]i

R

: hệ số yếu tố ảnh hưởng Số lượng quan hệ của ĐTQL thứ i.


- Mi: hệ số yếu tố ảnh hưởng Tính kế thừa của ĐTQL thứ i.

-  n: số lượng ĐTQL (được xác định trong tài liệu Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết theo mẫu M1.2).

Bảng xác định các hệ số của ĐTQL i (i = 1,2,…,n)
	STT
	Yếu tố ảnh hưởng
	Hệ số
	Mô tả

	1
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu (m)
	 
	

	
	m <= 3
	
[image: image24.wmf]i

L

 = 0,3
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL nhỏ hơn hoặc bằng 3

	
	3 < m < 7
	
[image: image25.wmf]i

L

 = 1
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL lớn hơn 3 và nhỏ hơn 7

	
	m >= 7
	
[image: image26.wmf]i

L

 = 1,5
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL lớn hơn hoặc bằng 7

	2
	Kiểu dữ liệu
	 
	

	
	Không gian
	
[image: image27.wmf]i

T

 = 1,3
	Kiểu dữ liệu của ĐTQL là không gian

	
	Phi không gian
	
[image: image28.wmf]i

T

 = 1
	Kiểu dữ liệu của ĐTQL là phi không gian

	3
	Số lượng trường thông tin (m)
	 
	

	
	m <= 15
	
[image: image29.wmf]i

F

 = 0,9
	Số lượng trường thông tin của ĐTQL nhỏ hơn hoặc bằng 15

	
	15 < m < 40
	
[image: image30.wmf]i

F

 = 1
	Số lượng trường thông tin của ĐTQL lớn hơn 15 và nhỏ hơn 40

	
	m >= 40
	
[image: image31.wmf]i

F

 = 1,1
	Số lượng trường thông tin của ĐTQL lớn hơn hoặc bằng 40

	4
	Số lượng quan hệ (m)
	 
	

	
	m = 0
	
[image: image32.wmf]i

R

 = 0,8
	Số lượng quan hệ của ĐTQL bằng 0

	
	0 < m <= 3
	
[image: image33.wmf]i

R

 = 1
	Số lượng quan hệ của ĐTQL lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 3

	
	3 < m < 7
	
[image: image34.wmf]i

R

 = 1,1
	Số lượng quan hệ của ĐTQL lớn hơn 3 và nhỏ hơn 7

	
	m >= 7
	
[image: image35.wmf]i

R

 = 1,2
	Số lượng quan hệ của ĐTQL lớn hơn hoặc bằng 7

	5
	Tính kế thừa
	
	

	
	Kế thừa hoàn toàn
	Mi = 0
	ĐTQL được kế thừa hoàn toàn

	
	Kế thừa một phần
	Mi = 0,3
	

	
	Xây dựng mới
	Mi = 1
	ĐTQL được xây dựng mới


Tổng số ĐTQL sau khi quy đổi sẽ bao gồm:

· Số ĐTQL được xây dựng mới.

· Số ĐTQL có trong danh mục dữ liệu chuyên lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được ban hành các quy định về chuẩn, cấu trúc dữ liệu.

· Số ĐTQL đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp.


Cách áp dụng tổng số ĐTQL sau khi quy đổi đối với các bước xây dựng phần mềm:

- Số ĐTQL xây dựng mới, số ĐTQL có trong danh mục dữ liệu chuyên lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được ban hành các quy định về chuẩn, cấu trúc dữ liệu được tính cho tất cả các bước có đơn vị tính là ĐTQL.


- Số ĐTQL đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp được tính cho các bước có đơn vị tính là ĐTQL bắt đầu từ bước Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.
d) Phương pháp xác định tính kế thừa của ĐTQL

Đối tượng quản lý có trong danh mục dữ liệu chuyên lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được ban hành các quy định về chuẩn, cấu trúc dữ liệu: nếu có thay đổi khi xây dựng phần mềm thì được xác định là kế thừa một phần, nếu không có thay đổi thì được xác định kế thừa hoàn toàn.

Đối tượng quản lý đã có trong trường hợp phần mềm được mở rộng, nâng cấp: nếu có thay đổi khi xây dựng phần mềm thì được xác định là kế thừa một phần, nếu không có thay đổi thì được xác định kế thừa hoàn toàn.

2. Phương pháp xác định điểm quy đổi cho phần cứng CNTT

Để xác định điểm quy đổi cho hệ thống phần cứng công nghệ thông tin phục vụ tính dự toán cho một nhiệm vụ, dự án cụ thể sẽ được thực hiện qua hai bước:

Bước 1: Phân loại hệ thống, thiết bị phần cứng theo mức khó khăn. Đây là bước Quy đổi mức khó khăn (QĐKK).

Bước 2: Phân loại hệ thống, thiết bị phần cứng theo bước thực hiện công việc. Bước này xác định điểm bước thực hiện công việc (ĐBTH).

a) Phương pháp quy đổi mức khó khăn qua phân tích yếu tố ảnh hưởng 

Phân loại hệ thống, thiết bị phần cứng công nghệ thông tin theo tính chất lớn, trung bình, nhỏ theo yếu tố ảnh hưởng tác động đến mỗi danh mục như bảng dưới đây:

Bảng phân loại yếu tố ảnh hưởng theo danh mục thiết bị phần cứng công nghệ thông tin:

	TT
	Tên thiết bị
	Yếu tố ảnh hưởng

	1
	Máy chủ vật lý tower 
	Số lượng socket CPU

	2
	Máy chủ vật lý rack, phiến 
	Số lượng socket CPU, Số U (U là đơn vị mà những nhà sản xuất quy ước sử dụng để đo chiều cao của thiết bị theo tiêu chuẩn EIA)

	3
	Thiết bị chuyển mạch Switch 
	Số U, Số cổng mạng 

	4
	Thiết bị định tuyến router
	Số U, Mô hình triển khai 

	5
	Thiết bị wifi Access Point  
	Mô hình triển khai 

	6
	Thiết bị an ninh bảo mật (Thiết bị tường lửa, IPS, chống tấn công từ chối dịch vụ, thu thập phân tích log, …)
	Số U, Mô hình triển khai

	7
	Hệ thống thiết bị lưu trữ, sao lưu dữ liệu (SAN, NAS)
	Dung lượng lưu trữ, Số lượng thiết bị lưu trữ thành phần 

	8
	Hệ thống cáp mạng 
	Số lượng node mạng

	9
	Hệ thống hội nghị truyền hình 
	Số điểm cầu, tần suất sử dụng 

	10
	Hệ thống thoại qua mạng Internet 
	Số lượng cuộc gọi cùng lúc, mô hình triển khai


Yếu tố ảnh hưởng được đánh giá phân loại theo danh mục thiết bị  như bảng được liệt kê ở trên, từ các yếu tố ảnh hưởng đưa ra phương pháp tính điểm theo phân loại điểm theo mức 1, mức 2, mức 3 tương ứng cho ra ba mức khó khăn KK1, KK2, KK3. 

· Bảng quy đổi yếu tố khó khăn ra điểm: 

Hệ thống phần cứng:

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Máy chủ thông thường (Tower)

	
	m là số lượng socket - CPU vật lý
	

	
	m = 1
	30

	
	m = 2
	60

	
	m > 2
	100

	2
	Máy chủ Phiến, Rack

	
	m là số lượng socket - CPU vật lý
	

	
	m = 1
	5

	
	m = 2
	10

	
	m > 2
	20

	
	n là số U (chiếm bao nhiêu U trên Rack đặt)
	

	
	n = 1
	20

	
	n = 2
	50

	
	n > 2
	80

	3
	Thiết bị chuyển mạch Switch 
	

	
	m là số U 
	

	
	m = 1
	40

	
	m = 2
	60

	
	m > 2
	80

	
	n là số cổng mạng 
	

	
	n < 24 
	10 

	
	n > = 24 và < = 48
	15

	
	n > 48 
	20

	4
	Thiết bị Router 
	

	
	m là số U
	

	
	m = 1
	10 

	
	m = 2
	20

	
	m > 2
	40

	
	n là mô hình triển khai
	

	
	n = độc lập
	40

	
	n = có dự phòng 
	50 

	
	n = có dự phòng (chạy song song) 
	60

	5
	Thiết bị Access Point (AP)
	

	
	m là mô hình triển khai
	

	
	m = Không quản lý tập chung
	40

	
	m = Quản lý tập chung
	60

	
	m = Quản lý tập chung và có dự phòng
	80

	6
	Thiết bị an ninh bảo mật

(Thiết bị tường lửa, IPS, chống tấn công từ chối dịch vụ, thu thập phân tích log, …)
	

	
	m là số U
	

	
	m = 1
	10

	
	m = 2
	20

	
	m > 2
	40

	
	n là mô hình triển khai
	

	
	n = Không quản lý tập chung
	20

	
	n = Quản lý tập chung
	40 

	
	n = Quản lý tập chung và có dự phòng
	60

	7
	Thiết bị SAN 
	

	
	m là dung lượng lưu trữ 
	

	
	m < 20 TB
	20

	
	m >= 20 TB và <= 100 TB
	30

	
	m > 100 TB
	50

	
	n là số lượng thiết bị lưu trữ thành phần
	

	
	n = 1 
	20

	
	n > 1 và < = 4
	30

	
	n > 4 
	50

	8
	Thiết bị NAS
	

	
	m là dung lượng lưu trữ 
	

	
	m < 20 TB
	20

	
	m >= 20 TB và <= 100 TB
	30

	
	m > 100 TB
	50

	
	n là số lượng thiết bị lưu trữ thành phần
	

	
	n = 1 
	20

	
	n > 1 và < = 4
	30

	
	n > 4 
	50

	9
	Hệ thống cable mạng
	

	
	m là số lượng node mạng
	

	
	m < 100
	40

	
	m >= 100 và < = 500 
	60

	
	m > 500 
	80

	10
	Hệ thống hội nghị truyền hình
	

	
	m là số điểm cầu
	

	
	m < 5 
	20

	
	m >= 5 và <= 10
	30

	
	m > 10
	50

	
	n tần suất số cuộc họp trong tháng
	

	
	n <= 20 
	20

	
	n > 20 và <=50
	30

	
	n > 50 
	50

	11
	Hệ thống thoại qua mạng Internet (VoiP)
	

	
	m là số lượng cuộc gọi cùng lúc
	

	
	m < 50 
	20

	
	m >= 50 và <= 100
	30

	
	m > 100 
	50

	
	n là mô hình triển khai
	

	
	n không có dự phòng
	20

	
	n có dự phòng 
	30

	
	n có dự phòng và chạy song song
	50


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm
	Hệ số khó khăn (KK) 

	1
	KK1
	K < = 50
	0,7

	2
	KK2
	50 <K <80
	1

	3
	KK3
	K >=80
	1,3


Điểm quy đổi theo mức khó khăn (QĐKK) được xác định bằng công thức:

QĐKK = ∑ DM  * KK 1-3

Trong đó: - DM: là số lượng danh mục thiết bị được phân loại nằm trong 3 mức KK.

b) Phương pháp tính điểm theo các bước của quy trình

Bảng quy đổi điểm theo các bước công việc trong quy trình duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin

	TT
	Bước quy trình
	Nội dung công việc
	Máy chủ
	Thiết bị mạng
	Hệ thống thiết bị lưu trữ, sao lưu dữ liệu
	Hệ thống cáp mạng (node mạng)
	Hệ thống hội nghị truyền hình
	Hệ thống thoại qua mạng internet
	Hệ thống thiết bị CNTT khác

	
	
	
	Máy chủ tower
	Máy chủ phiến, rack
	Switch
	Router
	Thiết bị access point
	Thiết bị an ninh bảo mật
	SAN
	NAS
	
	
	
	

	1
	Kiểm tra, giám sát
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.
	1
	1
	1
	1
	0.5
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	
	
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	
	
	1

	
	
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	1

	2
	Ghi nhận sự cố
	Ghi nhận sự cố 
	1
	1
	0.8
	0.8
	1.2
	1.2
	1
	1
	1.5
	1
	1
	1

	
	
	Xác minh sự cố.
	1
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	1.2
	1
	1
	1.5
	1
	1
	1

	
	
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	1.2
	1
	1
	1.5
	1
	1
	1

	3
	Phân tích sự cố
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.
	1
	1
	0.8
	0.8
	0.5
	1.5
	1.2
	1.2
	0.5
	1.5
	1
	1

	
	
	Phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố.
	1
	1
	1.2
	1.5
	0.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1
	1.2
	1
	1

	
	
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1
	1
	1
	1.2
	1
	1.2
	1
	1
	0.8
	1
	0.8
	1

	4
	Khắc phục sự cố
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.
	1
	1
	1
	1.2
	0.5
	1.2
	1
	1
	0.8
	1
	0.8
	1

	
	
	Thực hiện giải pháp khắc phục.
	1
	1
	1.2
	2
	0.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1
	1.2
	1
	1

	
	
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.
	1
	1
	1
	1
	0.8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	1
	1
	1
	0.8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Báo cáo thống kê, nhật ký 
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	1
	1
	1
	1
	1
	1.5
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6
	Bảo dưỡng hệ thống 
	Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Vệ sinh các thiết bị 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1.2
	1.2
	
	1.5
	1
	1

	
	
	Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống;
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1

	
	
	Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo;
	1
	1
	1
	1
	0.5
	1
	1
	1
	
	0.5
	1
	1

	
	
	Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị;
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	
	1.2
	1
	1

	
	
	Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ;
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo;
	1
	1
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	1
	1
	1

	
	
	Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng.
	1
	1.2
	1
	1
	1
	1
	1.2
	1.2
	1.5
	1
	1
	1

	7
	Cập nhật firmware
	Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan;
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1

	
	
	Thực hiện sao lưu dữ liệu;
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	1.2
	 
	1

	
	
	Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống;
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	1.2
	1
	1

	
	
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống;
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	1.2
	1
	1

	
	
	Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp.
	1
	1
	1
	1
	 
	1
	1
	1
	 
	1.2
	1
	1


Điểm bước thực hiện (ĐBTH) được phân loại theo 5 mức sau:

	Thang điểm
	Mức độ phức tạp của các bước

	0,5
	Thấp

	0,8
	Cận thấp

	1
	Trung bình

	1,2
	Cận cao

	1,5
	Cao


c) Phương pháp tính điểm quy đổi

Tổng điểm quy đổi (ĐQĐ) của 1 bước công việc được tính theo công thức sau:

ĐQĐ = ∑ QĐKK 1-n* ĐBTH 1-n

	 Trong đó:
	- QĐKK: Điểm quy đổi khó khăn của thiết bị.

- ĐBTH1: Điểm bước thực hiện của thiết bị. 

-  n: số lượng điểm quy đổi khó khăn  và Điểm bước thực hiện của một thiết bị thứ n.


3. Phương pháp phân loại các mức khó khăn đối với phần mềm hệ thống

Phần mềm hệ thống được phân loại thành 03 nhóm dựa trên các yếu tố ảnh hưởng, cụ thể như sau: 

- Nhóm phần mềm dịch vụ.

- Nhóm phần mềm hạ tầng.

- Nhóm phần mềm an ninh, bảo mật.

a) Bảng phân nhóm phần mềm hệ thống

	Phân loại nhóm
	Danh mục các phần mềm 
hệ thống
	Yếu tố ảnh hưởng

	Phần mềm dịch vụ
	Dịch vụ Email, DNS, WINS, LDAP, Directory, Proxy, Cluster, DHCP, CA, Radius, SSO, NMS,... và  các dịch vụ tương đương
	Mô hình triển khai, Số lượng người dùng, loại phần mềm

	
	Phần mềm xử lý dữ liệu không gian (Arc GIS, MapInfo,…)
	Mô hình triển khai, Số lượng người dùng, loại phần mềm

	
	Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Oracle, Microsoft SQL Server,…)
	Mô hình triển khai, Số lượng người dùng, loại phần mềm

	
	Phần mềm hỗ trợ người dùng
	Mô hình triển khai, Số lượng người dùng, loại phần mềm

	
	Phần mềm mã nguồn mở khác
	Mô hình triển khai, Số lượng người dùng, loại phần mềm

	Phần mềm

hạ tầng 
	Phần mềm quản lý, giám sát mạng 
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm giám sát mạng không dây
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm cân bằng tải 
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm mạng riêng ảo VPN
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm sao lưu, phục hồi tập trung 
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm quản lý máy chủ ảo hóa
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm thương mại khác
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	
	Phần mềm mã nguồn mở khác
	Mô hình triển khai, Số lượng thiết bị, loại phần mềm 

	Phần mềm an ninh bảo mật 
	Phần mềm  dò quét lỗ hổng an ninh mạng
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm

	
	Phần mềm  dò quét lỗ hổng an ninh website
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm

	
	Phần mềm tường lửa, phòng chống tấn công mạng, QoS
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm

	
	Phần mềm chống tấn công từ chối dịch vụ
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm

	
	Phần mềm thu thập và phân tích logs 
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm

	
	Phần mềm thương mại khác
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm

	
	Phần mềm mã nguồn khác
	Băng thông, hoạt động layer, Mô hình triển khai, loại phần mềm


b) Bảng tính điểm theo yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

Tổng số điểm các yếu tố ảnh hưởng tối đa là 100 điểm:

· Yếu tố mô hình triển khai điểm tối đa là 20, tùy thuộc vào quy mô triển khai tương ứng là 0, 10 và 20.

· Yếu tố số lượng người dùng tối đa là 65 điểm, tùy vào số lượng người dùng tương ứng là 25, 35, 45, 55 và 65.

· Yếu tố loại phần mềm có điểm tối đa là 15 với loại phần mềm mã nguồn đóng là 0 và mã nguồn mở là 15.

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 65 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Nhóm phần mềm hạ tầng:

Tổng số điểm các yếu tố ảnh hưởng tối đa là 100 điểm

· Yếu tố mô hình triển khai điểm tối đa là 20, tùy thuộc vào quy mô triển khai tương ứng là 0, 10 và 20.

· Yếu tố số lượng thiết bị tối đa là 65 điểm, tùy vào số lượng thiết bị tương ứng là 25, 35, 45, 55 và 65.

· Yếu tố loại phần mềm có điểm tối đa là 15 với loại phần mềm mã nguồn đóng là 0 và mã nguồn mở là 15.

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 30 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 65 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

Tổng số điểm các yếu tố ảnh hưởng tối đa là 100 điểm

· Yếu tố mô hình triển khai điểm tối đa là 20, tùy thuộc vào quy mô triển khai tương ứng là 0, 10 và 20. 

· Yếu tố băng thông tối đa là 25 điểm, tùy vào các mức băng thông tương ứng là 10, 15, 20, 25.

· Yếu tố layer có điểm tối đa là 40 với 03 mức layer tương ứng là 20, 30, 40

· Yếu tố loại phần mềm có điểm tối đa là 15 với loại phần mềm mã nguồn đóng là 0 và mã nguồn mở là 15.

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20


	2
	Băng thông: tối đa 25 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	15

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	20

	
	m > 20 Gbps
	25

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40

	4
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm
	

	
	         m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


c) Phân loại khó khăn đối với phần mềm hệ thống

Căn cứ điểm vào tính chất và danh mục của phần mềm hệ thống, hệ số khó khăn của phần mềm hệ thống sẽ được chia làm 5 mức:

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm
	Hệ số khó khăn (KK) 

	1
	KK1
	K <=  40
	0,8

	2
	KK2
	40 < K <=  55
	1

	3
	KK3
	55 < K <=  70
	1,2

	4
	KK4
	70 < K <=  85
	1,5

	5
	KK5
	K > 85
	1,8


Phần II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG, DUY TRÌ, VẬN HÀNH

HỆ THỐNG THÔNG TIN LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHẦN MỀM

HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 7. Xác định yêu cầu

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống:

+ Thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức của đơn vị.

+ Mô hình hóa chi tiết các quy trình, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị bằng ngôn ngữ UML.

- Xác định các yêu cầu chức năng:

+ Xác định tên và mô tả từng chức năng.

+ Xác định người sử dụng chức năng.

+ Xác định các thông tin cần cập nhật, quản lý.

+ Đưa ra hình vẽ minh họa giao diện (nếu có).

- Đặc tả dữ liệu:

+ Xác định hiện trạng dữ liệu hiện có.

+ Đưa ra các yêu cầu quản lý dữ liệu.

- Xác định yêu cầu khác:

+ Xác định yêu cầu về tính sử dụng.

+ Xác định yêu cầu về tính ổn định.

+ Xác định yêu cầu về tốc độ xử lý.

+ Xác định yêu cầu về tính hỗ trợ.

+ Xác định yêu cầu về công nghệ và các ràng buộc.

+ Xác định các yêu cầu về giao tiếp.

+ Xác định các yêu cầu khác (nếu có).

b) Phân loại khó khăn

Các bước phân loại khó khăn như sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Số lượng đối tượng quản lý.

Công nghệ GIS.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

	Bảng số 1

STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 40 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	20

	
	m >=50
	40

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m >=7
	15

	3
	Số lượng đối tượng quản lý: tối đa 30 điểm

	
	m<=4
	10

	
	4<m<8
	20

	
	m>=8
	30

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Xác định yêu cầu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 2

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên

Bảng số 3

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	
	2
	
	2

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	
	1
	1
	2

	3
	Đặc tả dữ liệu
	
	1
	1
	2

	4
	Xác định yêu cầu khác
	1
	1
	
	2


d) Định mức 

Bảng số 4

                                                                      Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	THSD
	1,6
	2
	2,6

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	THSD
	2,4
	3
	3,9

	3
	Đặc tả dữ liệu
	ĐTQL
	3,2
	4
	5,2

	4
	Xác định yêu cầu khác
	Phần mềm
	2,4
	3
	3,9


2. Định mức thiết bị

Bảng số 5

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	Xác định yêu cầu chức năng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	2,40
	3,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,17
	0,25

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,27
	0,40

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,12
	0,18

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	15,66
	23,49


Bảng số 6

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Xác định các yêu cầu khác

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	3,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,25

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,40

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,18

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	23,49


Bảng số 7

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Đặc tả dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	4,80

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,34

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,54

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,24

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	31,32


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 8

                                                                                                     Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	Xác định yêu cầu chức năng


	1
	Ghế 
	Cái
	96
	3,20
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	3,20
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,54
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,80
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,72
	1,08


Bảng số 9












    Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Đặc tả dữ liệu

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	6,40

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	6,40

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	1,07

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,60

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,44


Bảng số 10

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định các yêu cầu khác

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,08


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.
4. Định mức vật liệu

Bảng số 11

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống
	Xác định yêu cầu chức năng
	Đặc tả dữ liệu
	Xác định các yêu cầu khác

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,00060
	0,00060
	0,00050
	0,00300

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00006
	0,00006
	0,00005
	0,00030

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,00025
	-
	0,00003
	0,00020

	4
	Sổ 
	Quyển
	0,37500
	0,07500
	0,05000
	0,37500

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,20000
	0,03000
	0,04000
	0,15000


Điều 8. Phân tích và thiết kế

Phân tích yêu cầu

1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc

- Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa:

+ Mô hình hóa lại các quy trình nghiệp vụ sẽ được tin học hóa.

+ Mô tả chi tiết các bước trong từng quy trình.

- Xác định danh sách chức năng hệ thống:

+ Liệt kê danh sách các chức năng của hệ thống.

+ Mô tả chi tiết từng chức năng, đưa ra các yêu cầu đối với từng chức năng (nếu có).

+ Xác định các tác nhân của từng chức năng.

- Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu:

+ Xác định thông tin các đối tượng cần quản lý.

+ Xác định các mối quan hệ giữa các đối tượng quản lý.

- Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm.

+ Xác định các giao diện người dùng.

+ Xác định các giao diện phần cứng.

+ Xác định các giao diện phần mềm.

+ Xác định các giao tiếp truyền thông.

- Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm:

+ Xác định các yêu cầu về hiệu năng.

+ Xác định các yêu cầu an toàn và bảo mật.

+ Xác định các yêu cầu về chất lượng.

+ Xác định các yêu cầu khác.

b) Phân loại khó khăn

Các bước phân loại khó khăn như sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng:

Số lượng trường hợp sử dụng.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Số lượng đối tượng quản lý.

Nhu cầu xây dựng.

Công nghệ GIS.

- Tính điểm các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 12

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 35 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	22

	
	m >=50
	35

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 10 điểm

	
	m<=3
	3

	
	3< m< 7
	7

	
	m >=7
	10

	3
	Số lượng ĐTQL: tối đa 25 điểm

	
	m<=4
	5

	
	4< m< 8
	15

	
	m >=8
	25

	4
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 15 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	5

	
	Nâng cấp
	10

	
	Xây dựng mới
	15

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm
	

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước công việc. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 13

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên

Bảng số 14

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	
	
	2
	1
	3

	2
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	
	
	2
	
	2

	3
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
	
	2
	2
	
	4

	4
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
	
	1
	1
	
	2

	5
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
	
	2
	
	
	2


d) Định mức

Bảng số 15

   Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	THSD
	2
	2,5
	3,25

	2
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	THSD
	1,2
	1,5
	1,95

	3
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
	ĐTQL
	20
	25
	32,5

	4
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
	THSD
	1,6
	1,5
	2,6

	5
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm
	Phần mềm
	10,4
	13
	16,9


2. Định mức thiết bị

Bảng số 16

Ca/01 THSD
	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	4,50
	1,80
	1,80

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,32
	0,13
	0,13

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,34
	0,20
	0,20

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,23
	0,09
	0,09

	5
	Điện năng
	kW
	
	 
	26,26
	11,74
	11,74


Bảng số 17

                                                                                                 Ca/01 ĐTQL
	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	60,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	4,20

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	3,35

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	3,00

	5
	Điện năng
	kW
	
	 
	329,53


Bảng số 18

      Ca/01 Phần mềm
	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	15,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	1,09

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	1,74

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,78

	5
	Điện năng
	kW
	
	 
	101,77


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 19

                                                                                             Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	6,00
	2,40
	2,40

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	6,00
	2,40
	2,40

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	1,01
	0,40
	0,40

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,50
	0,60
	0,60

	5
	Điện năng 
	kW
	 
	1,35
	0,54
	0,54


Bảng số 20

          Ca/01 ĐTQL
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	80,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	80,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	13,40

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	20,00

	5
	Điện năng 
	kW
	 
	17,98


Bảng số 21            

    Ca/01 Phần mềm
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	20,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	20,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	3,48

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	5,20

	5
	Điện năng 
	kW
	 
	4,67


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 22

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	Xác định danh sách chức năng hệ thống
	Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu
	Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm
	Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,000800
	0,000600
	0,001000
	0,000600
	0,000600

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000150
	0,000060
	0,000100
	0,000060
	0,000060

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000035
	0,000200
	0,000050
	0,000200
	0,000200

	4
	Sổ 
	Quyển
	0,060000
	0,075000
	0,100000
	0,075000
	0,075000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,020000
	0,030000
	0,300000
	0,030000
	0,030000



Thiết kế hệ thống

5. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Thiết kế kiến trúc phần mềm.

- Thiết kế biểu đồ THSD.

- Thiết kế biểu đồ tuần tự.

- Thiết kế biểu đồ lớp (class).

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (database).

- Thiết kế giao diện phần mềm.

b) Phân loại khó khăn

- Thiết kế kiến trúc phần mềm

+ Các yếu tố ảnh hưởng: 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Nhu cầu xây dựng.

Mô hình quản lý CSDL.

Công nghệ GIS.

Mức độ bảo mật.

Tính đa người dùng.

+   Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 23
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 35 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	20

	
	m >=50
	35

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 10 điểm              

	
	m<=3
	2

	
	3< m< 7
	5

	
	m >=7
	10

	3
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 15 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	5


	
	Nâng cấp
	10

	
	Xây dựng mới
	15

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 20 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	20

	6
	Mức độ bảo mật: tối đa 5 điểm
	

	
	Không mật
	0

	
	Mật
	3

	
	Tối mật
	5

	7
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm
	

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


+   Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế kiến trúc phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 24

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


- Thiết kế biểu đồ THSD

+ Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Nhu cầu xây dựng.

Công nghệ GIS.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 25

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 55 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	35

	
	m >=50
	55

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 20 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m >=7
	20

	3
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15

	4
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 10 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	0

	
	Nâng cấp
	5

	
	Xây dựng mới
	10


+ Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế biểu đồ THSD và bước Thiết kế biểu đồ hoạt động. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 26

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  50

	2
	KK2
	50 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


- Thiết kế biểu đồ tuần tự, Thiết kế biểu đồ lớp

+ Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Số lượng ĐTQL.

Mô hình quản lý CSDL.

Công nghệ GIS.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 27

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 35 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	25

	
	m >=50
	35

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 10 điểm              

	
	m<=3
	3

	
	3< m< 7
	7

	
	m >=7
	10

	3
	Số lượng ĐTQL: tối đa 30 điểm 

	
	m<=4
	10

	
	4< m< 8
	20

	
	m >=8
	30

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15


+ Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế biểu đồ tuần tự và bước Thiết kế biểu đồ lớp. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 28

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  45

	2
	KK2
	45 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

+ Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng ĐTQL.

Mô hình quản lý CSDL.

Mức độ bảo mật.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 29

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng ĐTQL: tối đa 60 điểm 

	
	m<=4
	20

	
	4< m< 8
	40

	
	m >=8
	60

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 25 điểm

	
	Tập trung
	10

	
	Phân tán
	25

	5
	Mức độ bảo mật: tối đa 15 điểm

	
	Không mật
	5

	
	Mật
	10

	
	Tối mật
	15


+  Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 30

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


- Thiết kế giao diện phần mềm

+ Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Nền tảng ứng dụng.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 31

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 60 điểm 

	
	m<=30
	20

	
	30< m< 50
	40

	
	m >=50
	60

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 20 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m >=7
	20

	3
	Nền tảng ứng dụng: tối đa 20 điểm

	
	Desktop
	10

	
	Web/Đa nền tảng
	20


+   Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế giao diện phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 32

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên

Bảng số 33

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	
	1
	1
	2

	2
	Thiết kế biểu đồ THSD
	2
	1
	
	3

	3
	Thiết kế biểu đồ tuần tự (sequence diagram)
	
	2
	
	2

	4
	Thiết kế biểu đồ lớp (class)
	2
	1
	
	3

	5
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (database)
	
	2
	1
	3

	6
	Thiết kế giao diện phần mềm
	1
	1
	
	2


d) Định mức 

Bảng số 34

                                                                       Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	THSD
	1,36
	1,7
	2,21

	2
	Thiết kế biểu đồ THSD
	THSD
	2,4
	3
	3,9

	3
	Thiết kế biểu đồ tuần tự (sequence diagram)
	THSD
	1,6
	2
	2,6

	4
	Thiết kế biểu đồ lớp (class)
	THSD
	2
	2,5
	3,25

	5
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (database)
	ĐTQL
	14,4
	18
	23,4

	6
	Thiết kế giao diện
	THSD
	0,8
	1
	1,3


6. Định mức thiết bị

Bảng số 35

   Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	Thiết kế biểu đồ THSD
	Thiết kế biểu đồ tuần tự 
	Thiết kế biểu đồ  lớp
	Thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	2,04
	5,40
	2,40
	4,50
	1,20

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,14
	0,38
	0,17
	0,32
	0,08

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,23
	0,40
	0,27
	0,34
	0,13

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,10
	0,27
	0,12
	0,23
	0,06

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	13,31
	31,52
	15,66
	26,26
	0,0011


Bảng số 36

   Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	32,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	2,27

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	2,41

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	1,62

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	185,28


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

7. Định mức dụng cụ

Bảng số 37

                                                                                                       Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	Thiết kế biểu đồ THSD
	Thiết kế biểu đồ tuần tự 
	Thiết kế biểu đồ  lớp 
	Thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	2,72
	7,20
	3,20
	6,00
	1,60

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	2,72
	7,20
	3,20
	6,00
	1,60

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,46
	1,21
	0,54
	1,01
	0,27

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,68
	1,80
	0,80
	1,50
	0,40

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,61
	1,62
	0,72
	1,35
	0,36


Bảng số 38

                                                                                                  Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	43,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	43,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	7,24

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	10,08

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	1,00

	6
	Điện năng
	kW
	
	9,71


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

8. Định mức vật liệu

Bảng số 39
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	Thiết kế biểu đồ THSD
	Thiết kế biểu đồ tuần tự 
	Thiết kế biểu đồ lớp 
	Thiết kế mô hình CSDL
	Thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,000500
	0,000700
	0,000500
	0,000700
	0,004200
	0,004200

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000100
	0,000100
	0,000100
	0,000100
	0,000420
	0,000420

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,000035
	0,000025
	0,000035
	0,003600
	0,000200

	4
	Sổ 
	Quyển
	0,050000
	0,060000
	0,050000
	0,060000
	0,360000
	0,360000

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	
	
	
	
	0,180000
	

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,020000
	0,020000
	0,020000
	0,020000
	0,120000
	0,120000


Điều 9. Lập trình

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Viết mã nguồn.

- Tích hợp mã nguồn.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Số lượng ĐTQL.

Nhu cầu xây dựng.

Mô hình quản lý CSDL.

Công nghệ GIS.

Mức độ bảo mật.

Độ phức tạp về cài đặt phần mềm.

Tính đa người dùng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 40

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 30 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	20

	
	m >=50
	30

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	m<=3
	0

	
	3< m< 7
	10

	
	m >=7
	15

	3
	Số lượng ĐTQL: tối đa 15 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	10

	
	n >=8
	15

	4
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 10 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	2

	
	Nâng cấp
	5

	
	Xây dựng mới
	10

	5
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 5 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	5

	6
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10


	
	Engine mã nguồn mở
	15

	7
	Mức độ bảo mật: tối đa 5 điểm

	
	Không mật
	0

	
	Mật
	3

	
	Tối mật
	5

	8
	Độ phức tạp về cài đặt phần mềm: tối đa 5 điểm

	
	Đơn giản
	0

	
	Trung bình
	3

	
	Phức tạp
	5

	9
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước lập trình. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 41

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 45

	2
	KK2
	45 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


c)  Định biên

Bảng số 42

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Viết mã nguồn
	1
	1
	2

	2
	Tích hợp mã nguồn
	
	2
	2


d) Định mức

Bảng số 43

                                                                    Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Viết mã nguồn
	16
	20
	26

	2
	Tích hợp mã nguồn
	2,4
	3
	3,9


2. Định mức thiết bị

Bảng số 44









               Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Viết mã nguồn
	Tích hợp mã nguồn

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	24,00
	2,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	1,68
	0,30

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	2,68
	0,27

	4
	Điện năng
	kW
	
	
	141,46
	21,22


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 45









                Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Viết mã nguồn
	Tích hợp mã nguồn

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	32,00
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	32,00
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	5,36
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	8,00
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	7,19
	1,08


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị các bảng trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 46

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Viết mã nguồn
	Tích hợp mã nguồn

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0010
	0,0005

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0001
	0,0001

	3
	Sổ 
	Quyển
	0,1000
	0,0500

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0400
	0,0200


Điều 10. Kiểm tra, kiểm thử

1. Định mức lao động

b) Nội dung công việc

- Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention).

- Kiểm thử mức thành phần.

- Kiểm thử mức hệ thống.

b) Phân loại khó khăn

Bước “Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình” không phân loại khó khăn.

Các bước “Kiểm tra mức thành phần” và “Kiểm tra mức hệ thống” được phân loại khó khăn như sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng tác nhân hệ thống.

Mô hình quản lý CSDL.

Công nghệ GIS.

Độ phức tạp về cài đặt phần mềm.

Tính đa người dùng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 47

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 50 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=40
	50

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m >=7
	15

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 5 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	5

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15

	5
	Độ phức tạp về cài đặt phần mềm: tối đa 10 điểm

	
	Đơn giản
	0

	
	Trung bình
	5

	
	Phức tạp
	10

	6
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước kiểm tra mức thành phần và bước kiểm tra mức hệ thống. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 48

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 45

	2
	KK2
	45 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


c)  Định biên

Bảng số 49

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention)
	1
	
	1

	2
	Kiểm thử mức thành phần
	2
	
	2

	3
	Kiểm thử mức hệ thống
	
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 50

                                                               Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention)
	1


Bảng số 51

                                                               Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm thử mức thành phần
	2,56
	3,2
	4,16

	2
	Kiểm thử mức hệ thống
	2
	2,5
	3,25


2. Định mức thiết bị

Bảng số 52










  Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	0,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,04

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,13

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,03

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	5,15


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

Bảng số 53

                                                                                 Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Kiểm tra mức thành phần
	Kiểm tra mức hệ thống

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	3,84
	1,50

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,27
	0,11

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,43
	0,34


	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,19
	0,08

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	25,05
	12,88


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 54

                                                                              Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,18


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

Bảng số 55

                                                                             Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra mức thành phần
	Kiểm tra mức hệ thống

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	5,12
	2,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	5,12
	2,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,86
	0,34

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,28
	0,50

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,15
	0,45


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 56

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	Kiểm tra mức thành phần
	Kiểm tra mức hệ thống

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,000300
	0,000700
	0,000600

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000030
	0,000070
	0,00006

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,000025
	0,000025

	4
	Sổ 
	Quyển
	0,025000
	0,060000
	0,050000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,010000
	0,020000
	0,020000


Điều 11. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Viết các tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm.

- Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Đóng gói phần mềm.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng ĐTQL.

Mô hình quản lý CSDL.

Công nghệ GIS.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 57

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 55 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	35

	
	m >=50
	55

	2
	Số lượng ĐTQL: tối đa 20 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	15

	
	n >=8
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước hoàn thiện, đóng gói sản phẩm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 58

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 45

	2
	KK2
	45 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


c) Định biên

Bảng số 59

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	
	1
	1

	2
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	1
	
	1

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	1
	
	1

	4
	Đóng gói phần mềm
	
	2
	2


d) Định mức 

Bảng số 60

                                                                         Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	0,8
	1
	1,3

	2
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	0,4
	0,5
	0,65

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	1,2
	1,5
	1,95

	4
	Đóng gói phần mềm
	1,2
	1,5
	1,95


2. Định mức thiết bị

Bảng số 61

                                                                                             Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Đóng gói phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	0,60
	0,30
	0,90
	0,90

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,04
	0,02
	0,06
	0,06

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,13
	0,07
	0,20
	0,20

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,03
	0,02
	0,05
	-

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	5,15
	2,58
	7,73
	7,16


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 62

                                                                                             Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Đóng gói phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,80
	0,40
	1,20
	1,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80
	0,40
	1,20
	1,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13
	0,07
	0,20
	0,20

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20
	0,10
	0,30
	0,30

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	-
	-
	-
	0,50

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,18
	0,09
	0,27
	0,27


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 63

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm
	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Đóng gói phần mềm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,000400
	0,000400
	0,000400
	0,000400

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000040
	0,000040
	0,000040
	0,000040

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,000025
	0,000025
	-

	4
	Sổ 
	Quyển
	0,037500
	0,027500
	0,037500
	0,037500

	5
	Đĩa DVD 
	Cái
	-
	-
	-
	0,050000

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,010000
	0,005000
	0,015000
	0,015000


Điều 12. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng.

- Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.

- Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.

b) Phân loại khó khăn

Bước “Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm” không phân loại khó khăn.

Các bước “Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng” và “Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm” được phân loại khó khăn như sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng 

Số lượng THSD.

Số lượng ĐTQL.

Mô hình quản lý CSDL.

Công nghệ GIS.

Độ phức tạp về cài đặt phần mềm.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 64

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=40
	45

	2
	Số lượng ĐTQL: tối đa 20 điểm (Hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	15

	
	n >=8
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15

	5
	Độ phức tạp về cài đặt phần mềm: tối đa 10 điểm

	
	Đơn giản
	0

	
	Trung bình
	5

	
	Phức tạp
	10


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước “Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng” và “Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm”. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 65

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 45

	2
	KK2
	45 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


c) Định biên

Bảng số 66

	STT                                                 
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng.
	1
	1
	2

	2
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.
	1
	1
	2

	3
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.
	1
	
	1


d) Định mức

Bảng số 67

                                                               Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng.
	0,32
	0,4
	0,52

	2
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.
	1,2
	1,5
	1,95


Bảng số 68

                                                               Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.
	0,5


2. Định mức thiết bị

Bảng số 69

                                                                                 Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng.
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm.

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	0,48
	1,80

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,03
	0,13

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,05
	0,20

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,02
	0,09

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	3,13
	11,74


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

Bảng số 70










  Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Công suất (kW)
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,4
	0,30

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,6
	0,02

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	2,2
	0,07

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	1,5
	0,02

	5
	Điện năng
	kW
	
	
	2,58


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 71

                                                                             Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,64
	2,40

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,64
	2,40

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,11
	0,40

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,16
	0,60

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,22
	0,22

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,14
	0,54


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2

Bảng số 72

                                                                              Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,40

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,40

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,07

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,10

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,22

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,09


Ghi chú: Mức dụng cụ bảng trên tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 73

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng.
	Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm
	Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,000050
	0,000100
	0,000200

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000020
	0,000020
	0,00004

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	-
	0,000025
	0,000025

	4
	Sổ 
	Quyển
	0,010000
	0,020000
	0,001000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,005000
	0,005000
	0,005000


Điều 13. Bảo trì, bảo hành phần mềm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

- Phát hành các bản vá lỗi.

- Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu (khôi phục dữ liệu, tối ưu hóa,…).

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng:

+ Số lượng THSD.

+ Số lượng ĐTQL.

+ Mô hình quản lý CSDL.

+ Công nghệ GIS.

+ Tính đa người dùng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 74

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=50
	45

	2
	Số lượng ĐTQL: tối đa 20 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	15

	
	n >=8
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15

	5
	Tính đa người dùng: tối đa 10 điểm
	

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	10


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính  tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến các công việc của bước Bảo trì phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 75

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 50

	2
	KK2
	50 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


c) Định biên

Bảng số 76

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	1
	1
	2

	2
	Phát hành các bản vá lỗi
	1
	1
	2

	3
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu 
	1
	1
	2


d) Định mức

Bảng số 77







                         Công nhóm/01 THSD


	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	0,32
	0,40
	0,52

	2
	Phát hành các bản vá lỗi
	0,24
	0,30
	0,39


Bảng số 78







                         Công nhóm/01 ĐTQL


	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu 
	0,56
	0,70
	0,91


2. Định mức thiết bị

Bảng số 79



                                                                              Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	Phát hành các bản vá lỗi

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,48
	0,36

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,03
	0,03

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,05
	0,04

	4
	Điện năng
	kW
	
	2,83
	2,12


Bảng số 80



                                                                              Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,84

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,06

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,09

	4
	Điện năng
	kW
	
	4,95


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 81








                         Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	Phát hành các bản vá lỗi

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,64
	0,48

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,64
	0,48

	3
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	96
	0,11
	0,08

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,16
	0,12

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,14
	0,11


Bảng số 82








                         Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	1,12

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1,12

	3
	Quạt trần 0,1 Kw
	Cái
	96
	0,19

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,28

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,25


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị các bảng trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 83

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm
	Phát hành các bản vá lỗi
	Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,00013
	0,00013
	0,00013

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00001
	0,00001
	0,00001

	3
	Sổ 
	Quyển
	0,00800
	0,00800
	0,00800

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,00300
	0,00300
	0,00300


Điều 14. Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Ghi nhận yêu cầu thay đổi.

- Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi.

b) Phân loại khó khăn

- Bước này không phân loại khó khăn.

c) Định biên

Bảng số 84

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS3
	Nhóm

	1
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	1
	
	1

	2
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi
	
	1
	1


d) Định mức 

Bảng số 85

                                                                      Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	1,0

	2
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi
	4,0


2. Định mức thiết bị

Bảng số 86




                                                                      Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,60
	2,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,04
	0,17

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13
	0,54

	4
	Điện năng
	kW
	
	4,77
	19,10


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 87









                 Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,80
	3,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80
	3,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13
	0,54

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20
	0,80

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,18
	0,72


4. Định mức vật liệu

Bảng số 88

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,00030
	0,00100

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00003
	0,00010

	3
	Sổ 
	Quyển
	0,02500
	0,10000

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,01000
	0,04000


Chương II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, VẬN HÀNH

HỆ THỐNG THÔNG TIN LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mục I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, VẬN HÀNH

PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 15. Kiểm tra, giám sát

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

- Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống.

- Kiểm tra theo dõi hiện trạng của hệ thống, sao lưu.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ Tần suất truy cập.

+ Số lượng người dùng được phân quyền.

+ Mức độ sẵn sàng của hệ thống.

+ Số trường hợp sử dụng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 89

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Tần suất truy cập: tối đa 30 điểm

	
	m<1 
	10

	
	1<=m<=24 
	20

	
	m>24 
	30

	2
	Số lượng người dùng được phân quyền: tối đa 30 điểm

	
	m< 100
	10

	
	100<=m<=1000
	20

	
	m>1000
	30

	3
	Mức độ sẵn sàng của hệ thống: tối đa 10 điểm

	
	Không yêu cầu 24/7
	0

	
	Sẵn sàng 24/7
	10

	4
	Số trường hợp sử dụng: tối đa 30 điểm

	
	m< 30
	10

	
	30<=m<=50
	20

	
	m>50
	30


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 90

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 60

	2
	KK2
	60 < K < 80

	3
	KK3
	K =>80


c) Định biên

Bảng số 91

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.
	1
	
	1

	2
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.
	
	1
	1

	3
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.
	
	1
	1

	4
	Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống (do hệ thống cung cấp).
	
	1
	1

	5
	Kiểm tra theo dõi hiện trạng của hệ thống, sao lưu
	
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 92

 Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.
	5,033
	6,292
	8,179

	2
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.
	5,033
	6,292
	8,179

	3
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.
	30,200
	37,750
	49,075

	4
	Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống (do hệ thống cung cấp).
	30,200
	37,750
	49,075

	5
	Kiểm tra theo dõi hiện trạng của hệ thống, sao lưu
	2,400
	3,000
	3,900


2. Định mức thiết bị

Bảng số 93

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống (do hệ thống cung cấp)
	Kiểm tra theo dõi hiện trạng của hệ thống, sao lưu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	4,027
	4,027
	24,160
	24,160
	1,920

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	-
	-
	
	
	0,038

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,705
	0,705
	4,228
	4,228
	0,336

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	-
	-
	-
	-
	0,038

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	15,644
	15,644
	93,862
	93,862
	7,524


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 94

                                                                                         Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống (do hệ thống cung cấp)
	Kiểm tra theo dõi hiện trạng của hệ thống, sao lưu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	5,033
	5,033
	30,200
	30,200
	2,400

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	5,033
	5,033
	30,200
	30,200
	2,400

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,881
	0,881
	5,285
	5,285
	0,420

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	2,517
	2,517
	15,100
	15,100
	1,200

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	1,586
	1,586
	9,513
	9,513
	0,756


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 95

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống (do hệ thống cung cấp)
	Kiểm tra theo dõi hiện trạng của hệ thống, sao lưu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	-
	-
	-
	-
	 0,0960 

	2
	Mực in laser
	Hộp
	-
	-
	-
	-
	 0,0259 

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	-
	-
	-
	-
	 0,0259 

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	-
	-
	-
	-
	 0,0960 


Điều 16. Ghi nhận sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Ghi nhận sự cố.


- Xác minh sự cố.

- Cập nhật danh mục sự cố. 

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ Tần suất truy cập.

+ Số lượng người dùng được phân quyền.

+ Mức độ sẵn sàng của hệ thống.

+ Số trường hợp sử dụng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 96

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Tần suất truy cập: tối đa 30 điểm

	
	m<1 
	10

	
	1<=m<=24 
	20

	
	m>24 
	30

	2
	Số lượng người dùng được phân quyền: tối đa 30 điểm

	
	m< 100
	10

	
	100<=m<=1000
	20

	
	m>1000
	30

	3
	Mức độ sẵn sàng của hệ thống: tối đa 10 điểm

	
	Không yêu cầu 24/7
	0

	
	Sẵn sàng 24/7
	10

	4
	Số trường hợp sử dụng: tối đa 30 điểm

	
	m< 30
	10

	
	30<=m<=50
	20

	
	m>50
	30


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 97

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 60

	2
	KK2
	60 < K < 80

	3
	KK3
	K=>80


c) Định biên

Bảng số 98

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS3
	Nhóm

	1
	Ghi nhận sự cố (trong trường hợp yêu cầu mở rộng chức năng)
	1
	
	1

	2
	Xác minh sự cố
	
	1
	1

	3
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	
	1


d) Định mức

Bảng số 99

Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Ghi nhận sự cố (trong trường hợp yêu cầu mở rộng chức năng)
	0,100
	0,125
	0,163

	2
	Xác minh sự cố
	0,200
	0,250
	0,325

	3
	Cập nhật danh mục sự cố
	0,100
	0,125
	0,163


2. Định mức thiết bị

Bảng số 100

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,080
	0,160
	0,080

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,002
	
	0,002

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,014
	0,028
	0,014

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	0,002
	-
	0,002

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,313
	0,622
	0,313


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 101

           Ca/01 Phần mềm

	STT 
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Ghi nhận sự cố 
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,100
	0,200
	0,100

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,100
	0,200
	0,100

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,018
	0,035
	0,018

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	0,050
	0,100
	0,050

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,032
	0,063
	0,032


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 102

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0040
	-
	0,0040

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0011
	-
	0,0011

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,0011
	-
	0,0011

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0040
	-
	0,0040


Điều 17. Phân tích sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.

- Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.

- Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng:

+ Loại phần mềm

+ Sử dụng công nghệ GIS

+ Mô hình quản lý CSDL

+ Tần suất truy cập

+ Số lượng người dùng được phân quyền

+ Mức độ sẵn sàng của hệ thống

+ Số trường hợp sử dụng

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 103

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	Nội bộ mã nguồn đóng
	0

	
	Nội bộ mã nguồn mở
	15

	2
	Sử dụng công nghệ GIS: tối đa 20 điểm

	
	Không
	0

	
	Có
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 15 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	15

	4
	Tần suất truy cập: tối đa 15 điểm

	
	m<1 
	5

	
	1<=m<=24
	10

	
	m>24
	15

	5
	Số lượng người dùng đc phân quyền: tối đa 15 điểm

	
	m< 100
	5

	
	100<=m<=1000
	10

	
	m>1000
	15

	6
	Mức độ sẵn sàng của hệ thống: tối đa 05 điểm

	
	Không yêu cầu 24/7
	0

	
	Sẵn sàng 24/7
	5

	7
	Số trường hợp sử dụng: tối đa 15 điểm

	
	m< 30
	5

	
	30<=m<=50
	10

	
	m>50
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau 

Bảng số 104

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 30

	2
	KK2
	30 < K < 60

	3
	KK3
	K =>60


c) Định biên

Bảng số 105

	STT
	Danh mục công việc
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	1
	
	1

	2
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	1
	1
	2

	3
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1
	1
	2


d) Định mức

Bảng số 106

 Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	0,200
	0,250
	0,325

	2
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	1,500
	1,875
	2,438

	3
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1,800
	2,250
	2,925


2. Định mức thiết bị

Bảng số 107

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Vật tư, thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,160
	2,400
	2,880

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	
	
	0,058

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,028
	0,420
	0,504

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	-
	-
	0,058

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,622
	9,324
	11,286


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 108

           Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,200
	3,000
	3,600

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,200
	3,000
	3,600

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,035
	0,525
	0,630

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	0,100
	1,500
	1,800

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,063
	0,945
	1,134


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 109
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	-
	-
	0,1440

	2
	Mực in laser
	Hộp
	-
	-
	0,0389

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	-
	-
	0,0389

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	-
	-
	0,1440


Điều 18. Khắc phục sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.

- Thực hiện giải pháp khắc phục.

- Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục. 

- Cập nhật danh mục sự cố.

b) Phân loại khó khăn 

- Các yếu tố ảnh hưởng là:

+ Loại phần mềm.

+ Sử dụng công nghệ GIS.

+ Mô hình quản lý CSDL.

+ Tần suất truy cập.

+ Số lượng người dùng được phân quyền.

+ Mức độ sẵn sàng của hệ thống.

+ Số trường hợp sử dụng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 110

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	Nội bộ mã nguồn đóng
	0

	
	Nội bộ mã nguồn mở
	15

	2
	Sử dụng công nghệ GIS: tối đa 20 điểm

	
	Không
	0

	
	Có
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 15 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	15

	4
	Tần suất truy cập: tối đa 15 điểm

	
	m<1 
	5

	
	1<=m<=24
	10

	
	m>24
	15

	5
	Số lượng người dùng đc phân quyền: tối đa 15 điểm

	
	m< 100
	5

	
	100<=m<=1000
	10

	
	m>1000
	15

	6
	Mức độ sẵn sàng của hệ thống: tối đa 05 điểm

	
	Không yêu cầu 24/7
	0

	
	Sẵn sàng 24/7
	5

	7
	Số trường hợp sử dụng: tối đa 15 điểm

	
	m< 30
	5

	
	30<=m<=50
	10

	
	m>50
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau 

Bảng số 111

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 30

	2
	KK2
	30 < K < 60

	3
	KK3
	K => 60


c) Định biên

Bảng số 112

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	
	1
	1
	2

	2
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	
	1
	1
	2

	3
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	
	1
	1
	2

	4
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	
	
	1


d) Định mức

Bảng số 113

 Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	0,300
	0,375
	0,488

	2
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	1,800
	2,250
	2,925

	3
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	0,300
	0,375
	0,488

	4
	Cập nhật danh mục sự cố
	0,100
	0,125
	0,163


2. Định mức thiết bị

Bảng số 114
Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	 0,480 
	 2,880 
	 0,240 
	 0,080 

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	
	
	
	 0,002 

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	 0,084 
	 0,504 
	 0,042 
	 0,014 

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	 -   
	 -   
	 -   
	 0,002 

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	 1,865 
	 11,189 
	 0,932 
	 0,313 


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 115

           Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,600
	3,600
	0,300
	0,100

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,600
	3,600
	0,300
	0,100

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,105
	0,630
	0,053
	0,018

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	0,300
	1,800
	0,150
	0,050

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,189
	1,134
	0,095
	0,032


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 116
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	-
	-
	-
	0,0040


	2
	Mực in laser
	Hộp
	-
	-
	-
	0,0011

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	-
	-
	-
	0,0011

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	-
	-
	-
	0,0040


Điều 19. Báo cáo thống kê, nhật ký

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn

c) Định biên

Bảng số 117

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	Nhóm

	1
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 118

Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	      1,000 


2. Định mức thiết bị

Bảng số 119

Ca/01 Phần mềm

	STT 
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Báo cáo thống kê, nhật ký

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,640

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,013

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,112

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	0,013

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	2,508


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 120

           Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Báo cáo thống kê, nhật ký

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,800

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,800

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,140

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	0,400

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,252


4. Định mức vật liệu

Bảng số 121

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Báo cáo thống kê, nhật ký

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0320

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0086

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,0086

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0320


Điều 20. Sao lưu, phục hồi hệ thống

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký.

- Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn

c) Định biên

Bảng số 122
	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký
	1
	1

	2
	Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu 
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 123

Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký
	3,000

	2
	Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu 
	1,500


2. Định mức thiết bị

Bảng số 124

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký
	Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	1,920
	0,960

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	0,038
	

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,336
	0,168

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	0,038
	-

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	7,524
	3,730


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 125

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký
	Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	2,400
	1,200

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	2,400
	1,200

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,420
	0,210

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	1,200
	0,600

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,756
	0,378


4. Định mức vật liệu

Bảng số 126

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu. Cập nhật nhật ký
	Thực hiện phục hồi hệ thống khi có yêu cầu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0960
	-

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0259
	-

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,0259
	-

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0960
	-


Điều 21. Cài đặt bản vá lỗi

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống. 

- Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn

c) Định biên

Bảng số 127
	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống
	1
	
	1

	2
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống
	
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 128

Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống
	      0,250 

	2
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống
	      4,500 


2. Định mức thiết bị

Bảng số 129

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Vật tư, thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,160
	2,880

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	
	0,058

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,028
	0,504

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	-
	0,058

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,622
	11,286


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 130

         Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,200
	3,600

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,200
	3,600

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,035
	0,630

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	0,100
	1,800

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,063
	1,134


4. Định mức vật liệu

Bảng số 131

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống

	1
	Giấy in A4
	Gram
	-
	0,1440

	2
	Mực in laser
	Hộp
	-
	0,0389

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	-
	0,0389

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	-
	0,1440


Điều 22. Hỗ trợ người dùng

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email).

- Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm.

- Xử lý yêu cầu người dùng.

- Ghi nhận kết quả xử lý.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng là:

+ Loại phần mềm.

+ Sử dụng công nghệ GIS.

+ Mô hình quản lý CSDL.

+ Tần suất truy cập.

+ Mức độ sẵn sàng của hệ thống.

+ Số trường hợp sử dụng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 132

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	Nội bộ mã nguồn đóng
	0

	
	Nội bộ mã nguồn mở
	15

	2
	Sử dụng công nghệ GIS: tối đa 20 điểm

	
	Không
	0

	
	Có
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 15 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	15

	4
	Tần suất truy cập: tối đa 20 điểm

	
	m<1 
	5

	
	1<=m<=24
	10

	
	m>24
	20

	5
	Mức độ sẵn sàng của hệ thống: tối đa 10 điểm

	
	Không yêu cầu 24/7
	0

	
	Sẵn sàng 24/7
	10

	6
	Số trường hợp sử dụng: tối đa 20 điểm

	
	m< 30
	5

	
	30<=m<=50
	10

	
	m>50
	20


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau 

Bảng số 133

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 30

	2
	KK2
	30 < K < 60

	3
	KK3
	K =>60


c) Định biên

Bảng số 134

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email)
	1
	
	
	1

	2
	Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm 
	
	1
	
	1

	3
	Xử lý yêu cầu người dùng
	
	1
	1
	2

	4
	Ghi nhận kết quả xử lý
	1
	
	
	1


d) Định mức

Bảng số  135

 Công nhóm/01 NDDCQ
	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email)
	0,007
	0,008
	0,011

	2
	Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm 
	0,040
	0,050
	0,065

	3
	Xử lý yêu cầu người dùng
	0,060
	0,075
	0,098

	4
	Ghi nhận kết quả xử lý
	0,007
	0,008
	0,011


2. Định mức thiết bị

Bảng số 136
Ca/01 NDDCQ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email)
	Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm
	Xử lý yêu cầu người dùng
	Ghi nhận kết quả xử lý

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	60
	0,005
	0,032
	0,096
	0,005

	2
	Máy in laser
	Cái
	60
	
	
	
	0,000

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	96
	0,001
	0,006
	0,017
	0,001

	4
	Máy photocopy
	Cái
	96
	-
	-
	-
	0,0001

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,021
	0,124
	0,373
	0,021


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 137        

Ca/ 01 NDDCQ

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email)
	Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm
	Xử lý yêu cầu người dùng
	Ghi nhận kết quả xử lý

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,007
	0,040
	0,120
	0,007

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,007
	0,040
	0,120
	0,007

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	60
	0,001
	0,007
	0,021
	0,001

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	36
	0,003
	0,020
	0,060
	0,003

	5
	Điện năng (kw)
	kW
	
	0,002
	0,013
	0,038
	0,002


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bảng số 138
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email)
	Hỗ trợ trong việc cài đặt phần mềm
	Xử lý yêu cầu người dùng
	Ghi nhận kết quả xử lý

	1
	Giấy in A4
	Gram
	-
	-
	-
	0,0003

	2
	Mực in laser
	Hộp
	-
	-
	-
	0,0001

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	-
	-
	-
	0,0001

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	-
	-
	-
	0,0003


Mục II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DUY TRÌ, VẬN HÀNH

HỆ THỐNG PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 23. Kiểm tra, giám sát

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.

· Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống.

· Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn 

c) Định biên

Bảng số 139

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	1
	 
	1

	2
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	 1
	
	1

	3
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống
	 
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 140

                                                                            Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	6,31

	2
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	12,62

	3
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống
	4,0


2. Định mức thiết bị

Bảng số 141

                                                                                            Ca/01 thiết bị

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	5,05
	10,10
	3,20

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,10
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,84
	1,69
	0,53

	4
	Điện năng
	Kw
	
	33,3
	65,2
	20,7


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 142          

                                                                                          Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	5,05
	10,10
	3,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	5,05
	10,10
	3,20

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,88
	1,76
	0,56

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	2,52
	5,05
	1,60

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,59
	3,18
	1,01

	6
	Thiết bị kiểm tra cable mạng
	Cái
	60
	5,05
	0
	0


4. Định mức vật liệu

Bảng số 143

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống.
	Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống
	Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống

	1
	Giấy in A4
	Gram
	1,51
	0
	0

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,30
	0
	0


Điều 24. Ghi nhận sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Ghi nhận sự cố.

· Xác minh sự cố.

· Cập nhật danh mục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn 

c) Định biên

Bảng số 144

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Ghi nhận sự cố
	1
	
	
	1

	2
	Xác minh sự cố
	
	1
	1
	2

	3
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	
	
	1


d) Định mức

Bảng số 145

                                                                    Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Ghi nhận sự cố
	0,125

	2
	Xác minh sự cố
	0,375

	3
	Cập nhật danh mục sự cố
	0,125


2. Định mức thiết bị

Bảng số 146

                                                                                           Ca/01 thiết bị

	STT
	 Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,1
	0,6
	0,1

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0,01

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,02
	0,05
	0,02

	4
	Điện năng
	Kw
	
	0,6
	2,9
	0,7


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 147

                                                                                            Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,1
	0,6
	0,1

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,1
	0,6
	0,1

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,02
	0,11
	0,02

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,05
	0,3
	0,05

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,03
	0,19
	0,03


4. Định mức vật liệu

Bảng số 148

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0,02

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0,003


Điều 25. Phân tích sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.

· Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố. 

· Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn 

c) Định biên

Bảng số 149

	STT
	Danh mục công việc
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	1
	
	1

	2
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	1
	1
	2

	3
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1
	
	1


d) Định mức

Bảng số 150

                                                            Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	        0,25 

	2
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	        0,75 

	3
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	        0,75 


2. Định mức thiết bị

Bảng số 151

                                                                                   Ca/01 thiết bị

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,2
	1,2
	0,6

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0,053
	0,053

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,034
	0,101
	0,101

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,3
	6,2
	4,2


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 152

                                                                                    Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,2
	1,2
	0,6

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,2
	1,2
	0,6

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,035
	0,21
	0,105

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,1
	0,6
	0,3

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,06
	0,38
	0,19


4. Định mức vật liệu

Bảng số 153

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	
	0,015
	0,003

	2
	Mực in laser
	Hộp
	
	0,015
	0,003


Điều 26. Khắc phục sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Nghiên cứu giải pháp được đề xuất 

· Thực hiện giải pháp khắc phục.

· Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.

· Cập nhật danh mục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn. 

c) Định biên

Bảng số 154

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	
	1
	
	1

	2
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	
	1
	1
	2

	3
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	
	1
	
	1

	4
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	
	
	1


d) Định mức

Bảng số 155

                                                                         Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	       0,25

	2
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	       0,75

	3
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	       0,125

	4
	Cập nhật danh mục sự cố
	       0,063


2. Định mức thiết bị

Bảng số 156

                                                                                          Ca/01 thiết bị

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,2
	1,2
	0,1
	0,05

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,018
	0
	0
	0,004

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,034
	0,101
	0,017
	0,008

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,409
	5,889
	0,646
	0,352


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 157

                                                                                            Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,2
	1,2
	0,1
	0,05

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,2
	1,2
	0,1
	0,05

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,035
	0,21
	0,02
	0,018

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,1
	0,6
	0,05
	0,025

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,063
	0,378
	0,032
	0,016

	6
	Kìm bấm mạng
	Cái
	36
	0
	0,6
	0
	0


4. Định mức vật liệu

Bảng số 158

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục cập nhật danh mục sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,015
	0
	0
	0,015

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,003
	0
	0
	0,003


Điều 27. Báo cáo thống kê, nhật ký

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống, nhật ký hệ thống.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn. 

c) Định biên

Bảng số 159

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 160

                                                                        Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	      0,125 


2. Định mức thiết bị

Bảng số 161

                                                                    

Ca/01 thiết bị

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,1

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,009

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,017

	4
	Điện năng
	Kw
	
	0,704


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 162  

                                                                                        Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,1

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,1

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,018

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,05

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,032


4. Định mức vật liệu

Bảng số 163

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,03

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,006


Điều 28. Bảo dưỡng hệ thống

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ. 

- Vệ sinh các thiết bị.

- Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị.

- Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống.
- Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo.

- Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị.

- Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ.

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo.

- Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng. 

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn. 

c) Định biên

Bảng số 164

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ
	
	1
	1

	2
	Vệ sinh các thiết bị
	1
	
	1

	3
	Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị;
	
	1
	1

	4
	Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống;
	
	1
	1

	5
	Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo;
	
	1
	1

	6
	Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị;
	
	1
	1

	7
	Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ;
	
	1
	1

	8
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo;
	
	1
	1

	9
	Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng.
	
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 165

                                                                        Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ
	0,042

	2
	Vệ sinh các thiết bị
	0,25

	3
	Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị;
	0,042

	4
	Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống;
	0,083

	5
	Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo;
	0,083

	6
	Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị;
	0,25

	7
	Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ;
	0,125

	8
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo;
	0,25

	9
	Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng.
	0,5


2. Định mức thiết bị

Bảng số 166

                                                                                            Ca/01 thiết bị
	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ
	Vệ sinh các thiết bị
	Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị
	Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống
	Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo
	Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị
	Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo
	Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng

	
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,033
	0,2
	0,033
	0,067
	0,067
	0,2
	0,1
	0,2
	0,4

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,018
	0,035

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,006
	0,034
	0,006
	0,011
	0,011
	0,034
	0,017
	0,034
	0,067

	4
	Điện năng
	Kw
	
	0,235
	1,291
	0,215
	0,43
	0,43
	1,291
	0,646
	1,409
	2,817


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 167         




                

                                                                                            Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ
	Vệ sinh các thiết bị
	Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị
	Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống
	Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo
	Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị
	Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo
	Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,033
	0,2
	0,033
	0,067
	0,067
	0,2
	0,1
	0,2
	0,4

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,033
	0,2
	0,033
	0,067
	0,067
	0,2
	0,1
	0,2
	0,4

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,006
	0,035
	0,006
	0,012
	0,012
	0,035
	0,018
	0,035
	0,07

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,017
	0,1
	0,017
	0,033
	0,033
	0,1
	0,05
	0,1
	0,2

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,011
	0,063
	0,011
	0,021
	0,021
	0,063
	0,031
	0,063
	0,126

	6
	Đồng hồ đo điện vạn năng
	Cái
	60
	0
	0
	0,033
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Máy hút bụi
	Cái
	60
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


4. Định mức vật liệu

Bảng số 168

                                                                                            Ca/01 thiết bị

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phận liên quan về lịch bảo dưỡng định kỳ
	Vệ sinh các thiết bị
	Kiểm tra các kết nối của các thiết bị ngoại vi, kết nối nguồn, kết nối mạng, kết nối hệ thống của các thiết bị
	Kiểm tra môi trường hoạt động, độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống làm mát của hệ thống
	Lấy bản ghi nhật ký hệ thống hoạt động (log dữ liệu), kiểm tra các đèn cảnh báo
	Chạy các chương trình kiểm tra hiệu năng máy tính, máy chủ về trạng thái hoạt động của thiết bị
	Kiểm tra danh mục các phần mềm được phép chạy trên máy chủ và loại bỏ các phần mềm không được phép trên máy tính, máy chủ
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống và ghi nhận hiện trạng phục vụ cho các kỳ bảo dưỡng tiếp theo
	Thay thế/sửa chữa các thiết bị hỏng hóc phát sinh trong giai đoạn bảo dưỡng

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,01
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,002
	
	
	
	
	
	
	0,002
	0,002


Điều 29. Cập nhật firmware

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan.

· Thực hiện sao lưu dữ liệu.

· Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống.

· Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống.

· Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn. 

c) Định biên

Bảng số 169

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan
	1
	1

	2
	Thực hiện sao lưu dữ liệu
	1
	1

	3
	Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống
	1
	1

	4
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống
	1
	1

	5
	Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ

Bảng số 170

                                                                         Công nhóm/01 thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan
	0,021

	2
	Thực hiện sao lưu dữ liệu
	0,25

	3
	Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống
	0,042

	4
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống
	0,25

	5
	Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp
	0,042


2. Định mức thiết bị

Bảng số 171

                                                                                           Ca/01 thiết bị

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan
	Thực hiện sao lưu dữ liệu
	Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống
	Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,17
	0,2
	0,033
	0,2
	0,003

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,001
	0
	0
	0
	0,003

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,003
	0,034
	0,006
	0,034
	0,006

	4
	Điện năng
	Kw
	
	0,117
	1,291
	0,215
	1,291
	0,235


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 172

                                                                                           Ca/01 thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan
	Thực hiện sao lưu dữ liệu
	Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống
	Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,017
	0,2
	0,033
	0,2
	0,033

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,017
	0,2
	0,033
	0,2
	0,033

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,003
	0,035
	0,006
	0,035
	0,006

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,008
	0,1
	0,017
	0,1
	0,017

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,005
	0,063
	0,011
	0,063
	0,011


4. Định mức vật liệu

Bảng số 173

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan
	Thực hiện sao lưu dữ liệu
	Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống
	Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống
	Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,005
	0
	0
	0
	0,005

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,001
	0
	0
	0
	0,001


Mục III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Điều 30. Kiểm tra, giám sát hệ thống

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ.

· Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.

· Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ.

· Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị. 

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer.

+ Mô hình triển khai.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ

Bảng số 174

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 80 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	80


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 175

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 30 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 80 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	80


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 176 

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 40 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	20

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	30

	
	m > 20 Gbps
	40

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 177

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 178

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ
	1
	
	1

	2
	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.
	
	1
	1

	3
	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ
	
	1
	1

	4
	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ
	
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 179

                                                              Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ
	20,2
	25,3
	30,3
	37,9
	45,5

	2
	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.
	40,4
	50,5
	60,6
	75,8
	90,9

	3
	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ
	4,8
	6,0
	7,2
	9,0
	10,8

	4
	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ
	15,2
	18,9
	22,7
	28,4
	34,1


2. Định mức thiết bị

Bảng số 180

                                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ
	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.
	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ
	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	20,2
	40,4
	4,8
	15,15

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	3,384
	6,767
	0,804
	2,538

	4
	Điện năng
	Kw
	
	130,4
	260,8
	31,0
	97,8


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 181      

                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ
	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ.
	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ
	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	20,2
	40,4
	4,8
	15,150

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	20,2
	40,400
	4,800
	15,150

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	3,535
	7,070
	0,840
	2,651

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	10,1
	20,200
	2,4
	7,575

	5
	Điện năng
	kW
	
	6,363
	12,726
	1,512
	4,772


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 182

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ
	Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy chủ dịch vụ
	Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ
	Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0
	0,6

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0
	0,2


Điều 31. Ghi nhận sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Ghi nhận sự cố.

· Xác minh sự cố.

· Cập nhật danh mục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer. 

+ Mô hình triển khai.

+ Loại phần mềm.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ

Bảng số 183

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 65 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 184

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 65 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 185

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 25 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	15

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	20

	
	m > 20 Gbps
	25

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40

	4
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm
	

	
	         m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 186

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 187

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Ghi nhận sự cố 
	
	1
	
	1

	2
	Xác minh sự cố.
	
	1
	1
	2

	3
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	
	
	1


d) Định mức

Bảng số 188

                                                                        Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Ghi nhận sự cố 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3

	2
	Xác minh sự cố
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	3
	Cập nhật danh mục sự cố
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3


2. Định mức thiết bị

Bảng số 189

                                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị 
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,15
	0,3
	0,15

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0,013
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,025
	0,050
	0,025

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,0
	2,0
	1,0


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ
Bảng số 190

                                                                                            Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,15
	0,6
	0,15

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,15
	0,6
	0,15

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,026
	0,105
	0,026

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,075
	0,3
	0,075

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,047
	0,189
	0,047


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 191

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Ghi nhận sự cố
	Xác minh sự cố
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0,006

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0,002


Điều 32. Phân tích sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.

· Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.

· Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer.

+ Mô hình triển khai.

+Loại phần mềm.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ

Bảng số 192

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 65 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 193

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 65 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 194

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 25 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	15

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	20

	
	m > 20 Gbps
	25

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40

	4
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm
	

	
	         m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 195

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 196

	STT
	Danh mục công việc
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố.
	1
	
	1

	2
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	1
	1
	2

	3
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1
	
	1


d) Định mức

Bảng số 197

                                                                      Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3

	2
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,4

	3
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,4


2. Định mức thiết bị

Bảng số 198

                                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,15
	1,2
	0,6

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0 
	0 
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,025
	0,101
	0,101

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,0
	5,9
	3,9


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 199

                                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,15
	0,6
	0,6

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,15
	0,6
	0,6

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,026
	0,105
	0,015

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,075
	0,3
	0,3

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,047
	0,189
	0,189


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 200

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố
	Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố
	Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	
	
	0,006

	2
	Mực in laser
	Hộp
	
	
	0,002


Điều 33. Khắc phục sự cố

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Nghiên cứu giải pháp được đề xuất.

· Thực hiện giải pháp khắc phục.

· Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục.

· Cập nhật danh mục sự cố.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer. 

+ Mô hình triển khai.

+ Loại phần mềm.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ.

Bảng số 201

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 65 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 202

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 65 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 203

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 25 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	15

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	20

	
	m > 20 Gbps
	25

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40

	4
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm
	

	
	         m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 204

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 205

	STT
	Danh mục công việc
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	1
	1
	2

	2
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	1
	
	2

	3
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	1
	1
	2

	4
	Cập nhật danh mục sự cố
	1
	
	1


d) Định mức

Bảng số 206

                                                                        Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	2
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	3
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	4
	Cập nhật danh mục sự cố
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,3


2. Định mức thiết bị

Bảng số 207

                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị 
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,3
	0,6
	0,3
	0,15

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0
	0,013

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,05
	0,05
	0,05
	0,025

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,9
	2,9
	1,9
	1,1


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 208

                                                                                        Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,3
	0,3
	0,3
	0,15

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,3
	0,3
	0,3
	0,15

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,053
	0,053
	0,053
	0,026

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,15
	0,15
	0,15
	0,075

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,095
	0,095
	0,095
	0,047


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 209

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Nghiên cứu giải pháp được đề xuất
	Thực hiện giải pháp khắc phục
	Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục
	Cập nhật danh mục sự cố

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0
	0,006

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0
	0,002


Điều 34. Báo cáo thống kê, nhật ký

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành phần mềm hệ thống.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn.

c) Định biên

Bảng số 210

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ

Bảng số 211

                                                                        Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống
	12,0


2. Định mức thiết bị

Bảng số 212

                                                                                    Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị 
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	9,6

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,84

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	1,608

	4
	Điện năng
	Kw
	
	67,6


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 213     

                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống

	1
	Ghế
	Cái
	96
	9,6

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	9,6

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	1,68

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	4,8

	5
	Điện năng
	kW
	
	3,024


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 214

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ thống

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,024

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,006


Điều 35. Cập nhật

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan.

· Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết.

· Tiền hành cập nhật dịch vụ.

· Kiểm tra vận hành sau cập nhật.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer.

+ Mô hình triển khai.

+ Loại phần mềm.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ.

Bảng số 215

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 65 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 216

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 65 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 217

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 25 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	15

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	20

	
	m > 20 Gbps
	25

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40

	4
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm
	

	
	         m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 218

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 219

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan.
	1
	1

	2
	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết
	1
	1

	3
	Tiền hành cập nhật dịch vụ
	1
	1

	4
	Kiểm tra vận hành sau cập nhật
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 220

                                                                        Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan.
	0,2
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5

	2
	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết
	0,2
	0,3
	0,3
	0,4
	0,5

	3
	Tiền hành cập nhật dịch vụ
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9

	4
	Kiểm tra vận hành sau cập nhật
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9


2. Định mức thiết bị

Bảng số 221

                                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị 
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan
	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết
	Tiền hành cập nhật dịch vụ
	Kiểm tra vận hành sau cập nhật

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,2
	0,2
	0,4
	0,4

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,034
	0,034
	0,067
	0,067

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,3
	1,3
	2,6
	2,6


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 222   







                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan
	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết
	Tiền hành cập nhật dịch vụ
	Kiểm tra vận hành sau cập nhật

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,2
	0,2
	0,4
	0,4

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,2
	0,2
	0,4
	0,4

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,035
	0,035
	0,07
	0,07

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,063
	0,063
	0,126
	0,126


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 223

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan
	Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết
	Tiền hành cập nhật dịch vụ
	Kiểm tra vận hành sau cập nhật

	1
	Giấy in A4
	Gram
	
	
	
	0,004

	2
	Mực in laser
	Hộp
	
	
	
	0,001


Điều 36. Sao lưu 

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Lập kế hoạch phương án sao lưu.

· Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu.

· Thực hiện sao lưu.

· Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu.

b). Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer. 

+ Mô hình triển khai.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ.

Bảng số 224

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 80 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	80


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 225

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 80 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	80


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 226

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 40 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	20

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	30

	
	m > 20 Gbps
	40

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 227

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 228

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Lập kế hoạch phương án sao lưu.
	1
	1

	2
	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu
	1
	1

	3
	Thực hiện sao lưu
	1
	1

	4
	Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu
	1
	1


d) Định mức

Bảng số 229

                                                                       Công nhóm/01 phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Lập kế hoạch phương án sao lưu
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,4

	2
	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu
	1,2
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7

	3
	Thực hiện sao lưu
	1,2
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7

	4
	Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu
	1,2
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7


2. Định mức thiết bị

Bảng số 230

                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị 
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Lập kế hoạch phương án sao lưu
	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu
	Thực hiện sao lưu
	Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,6
	1,2
	1,2
	1,2

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0 
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,101
	0,201
	0,201
	0,201

	4
	Điện năng
	Kw
	
	3,9
	7,7
	7,7
	7,7


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ
Bảng số 231

                                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập kế hoạch phương án sao lưu
	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu
	Thực hiện sao lưu
	Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,6
	1,2
	1,2
	1,2

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,6
	1,2
	1,2
	1,2

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,105
	0,210
	0,210
	0,210

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,3
	0,6
	0,6
	0,6

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,189
	0,378
	0,378
	0,378


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2
4. Định mức vật liệu

Bảng số 232

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Lập kế hoạch phương án sao lưu
	Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu
	Thực hiện sao lưu
	Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0
	0,024

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0
	0,006


Điều 37. Phục hồi

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu.

· Kiểm tra hệ thống.

· Thực hiện phục hồi.

· Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer. 

+ Mô hình triển khai.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ

Bảng số 233

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 80 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	80


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 234

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 80 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	80


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 235

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 30 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 40 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	20

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	30

	
	m > 20 Gbps
	40

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 236

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 237

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu
	1
	1

	2
	Kiểm tra hệ thống
	1
	1

	3
	Thực hiện phục hồi
	1
	1

	4
	Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi
	1
	1


d) Định mức 

Bảng số 238

 Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	2
	Kiểm tra hệ thống
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7

	3
	Thực hiện phục hồi
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,4

	4
	Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi
	0,6
	0,8
	0,9
	1,1
	1,4


2. Định mức thiết bị

Bảng số 239

                                                                      Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu
	Kiểm tra hệ thống
	Thực hiện phục hồi
	Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,3
	0,3
	0,6
	0,6

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,05
	0,05
	0,101
	0,101

	4
	Điện năng
	Kw
	
	1,9
	1,9
	3,9
	3,9


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 240

                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu
	Kiểm tra hệ thống
	Thực hiện phục hồi
	Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,3
	0,3
	0,6
	0,6

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,300
	0,3
	0,6
	0,6

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,053
	0,053
	0,105
	0,105

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,150
	0,150
	0,3
	0,3

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,095
	0,095
	0,189
	0,189


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 241

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu
	Kiểm tra hệ thống
	Thực hiện phục hồi
	Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0
	0,002

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0
	0,001


Điều 38. Quản lý thông tin cấu hình 

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Lập kế hoạch thực hiện.

· Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu.

· Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

Nhóm phần mềm dịch vụ:

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng người dùng.

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm hạ tầng: 

+ Mô hình triển khai.

+ Số lượng thiết bị. 

+ Loại phần mềm.

Nhóm phần mềm an ninh bảo mật:

+ Băng thông.

+ Hoạt động layer.

+ Mô hình triển khai.

+Loại phần mềm.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm dịch vụ

Bảng số 242

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng người dùng: tối đa 65 điểm

	
	m < 100
	25

	
	100 <=  m <=200
	35

	
	200< m <300
	45

	
	300<= m <= 500
	55

	
	m>500
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm hạ tầng

Bảng số 243

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Số lượng thiết bị: tối đa 65 điểm

	
	m < 50
	25

	
	50 <=  m <=100
	35

	
	100< m <150
	45

	
	150<= m <= 200
	55

	
	m>200
	65

	3
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng đối với nhóm phần mềm an ninh bảo mật

Bảng số 244

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Mô hình triển khai: tối đa 20 điểm

	
	m = 1 Không có dự phòng
	0

	
	m = 2 Có dự phòng tại 1 site
	10

	
	m = 3 Có dự phòng nhiều hơn 1 site
	20

	2
	Băng thông: tối đa 25 điểm

	
	m < 2Gbps
	10

	
	2Gbps <=  m <=5Gbps
	15

	
	5 Gbps< m < 20 Gbps
	20

	
	m > 20 Gbps
	25

	3
	Hoạt động trên Layer: tối đa 40 điểm

	
	m = 1 (Layer 3,4)
	20

	
	m = 2 Layer 7
	30

	
	m = 3 (layer 7 và có thêm các tính năng IPS, Antivirus...)
	40

	4
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm
	

	
	         m = 1 phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	m = 2 Phần mềm mã nguồn mở
	15


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, việc phân loại khó khăn được áp dụng cho cả 03 nhóm phần mềm được xác định theo bảng sau:

Bảng số 245

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <=  40

	2
	KK2
	40 < K <=  55

	3
	KK3
	55 < K <=  70

	4
	KK4
	70 < K <=  85

	5
	KK5
	K >85


c) Định biên

Bảng số 246

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Lập kế hoạch thực hiện
	1
	1
	1

	2
	Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu
	1
	1
	1

	3
	Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi
	1
	1
	1


d) Định mức 

Bảng số 247

                                                                     Công nhóm/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5

	1
	Lập kế hoạch thực hiện
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9

	2
	Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	0,9

	3
	Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi
	0,8
	1,0
	1,2
	1,5
	1,8


2. Định mức thiết bị

Bảng số 248

                                                                                    Ca/01 phần mềm

	STT
	Thiết bị 
	ĐVT
	Công suất (Kw)
	Lập kế hoạch thực hiện
	Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu
	Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,4
	0,4
	0,8

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,067
	0,067
	0,134

	4
	Điện năng
	Kw
	
	2,6
	2,6
	5,2


Ghi chú: Mức thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

3. Định mức dụng cụ

Bảng số 249

                                                                                     Ca/01 phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập kế hoạch thực hiện
	Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu
	Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,4
	0,4
	0,8

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,4
	0,4
	0,8

	3
	Quạt trần
	Cái
	96
	0,07
	0,07
	0,14

	4
	Đèn neon
	Bộ
	24
	0,2
	0,2
	0,4

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,126
	0,126
	0,252


Ghi chú: Mức dụng cụ trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2

KK3 = 1,2 x KK2

KK4 = 1,5 x KK2

KK5 = 1,8 x KK2

4. Định mức vật liệu

Bảng số 250

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Lập kế hoạch thực hiện
	Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu
	Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0
	0
	0,004

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0
	0
	0,001


Chương III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

KIỂM TRA, NGHIỆM THU SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MỤC I

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU

PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 39. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm (công việc này không tính định mức).

· Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

· Lập biên bản bàn giao sản phẩm (công việc này không tính định mức).

· Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công.

b) Phân loại khó khăn


Không phân lọai khó khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 251

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	1

	2
	Kiểm tra số lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	1


d) Định mức 

Bảng số 252

Công/01 Hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	0,10

	2
	Kiểm tra số lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	0,15


2. Định mức thiết bị

Bảng số 253

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra số lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,060
	0,090

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,013
	0,020

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,449
	0,674


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 254

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra số lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,013
	0,020

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,020
	0,030

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,018
	0,027


4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu.

Điều 40. Kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước "Xác định yêu cầu" tại Quy trình trình phát triển phần mềm.

· Kiểm tra quy trình nghiệp vụ.
· Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng.

b) Phân loại khó khăn

· Các yếu tố ảnh hưởng 

· Số lượng THSD.

· Số lượng tác nhân hệ thống.

· Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 255

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 60 điểm

	
	m≤30
	30

	
	30< m< 50
	45

	
	m≥50
	60

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 40 điểm

	
	m≤3
	20

	
	3<m< 7
	30

	
	m ≥7
	40


· Phân loại khó khăn
Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 256

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K ≤ 50

	2
	KK2
	50 < K ≤ 80

	3
	KK3
	K > 80


c) Định biên

Bảng số 257

	STT
	Danh mục công việc
	KS2

	1
	Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước "Xác định yêu cầu" tại Quy trình trình phát triển phần mềm
	1

	2
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ
	1

	3
	Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng.
	1


d) Định mức                      

Bảng số 258
Công/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước "Xác định yêu cầu" tại Quy trình trình phát triển phần mềm
	0,040
	0,050
	0,065

	2
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ
	0,040
	0,050
	0,065

	3
	Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng
	0,016
	0,020
	0,026


2. Định mức thiết bị

Bảng số 259

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước "Xác định yêu cầu" tại Quy trình trình phát triển phần mềm
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ
	Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,030
	0,030
	0,012

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,007
	0,007
	0,003

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,225
	0,225
	0,090


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 260

Ca/01 THSD
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước "Xác định yêu cầu" tại Quy trình trình phát triển phần mềm
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ
	Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,040
	0,040
	0,016

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,040
	0,040
	0,016

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,007
	0,007
	0,003

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,010
	0,010
	0,004

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,009
	0,009
	0,004


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu

Điều 41. Kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa.

· Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống.

· Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết.

· Kiểm tra  kiến trúc phần mềm.

· Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng.

· Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự.

· Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp.

· Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu.

· Kiểm tra thiết kế giao diện phần mềm.

b)  Phân loại khó khăn

· Các yếu tố ảnh hưởng 

· Số lượng THSD.

· Số lượng tác nhân hệ thống.

· Mô hình quản lý CSDL.

· Công nghệ GIS.

· Mức độ bảo mật.

· Tính đa người dùng.

· Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 261

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m≤30
	10

	
	30< m< 50
	30

	
	m≥50
	45

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 20 điểm

	
	m≤3
	5

	
	3<m< 7
	10

	
	m ≥7
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15

	5
	Mức độ bảo mật: tối đa 5 điểm

	
	Không mật
	0

	
	Mật
	3

	
	Tối mật
	5

	6
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


· Phân loại khó khăn
Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 262

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K ≤ 50

	2
	KK2
	50 < K ≤ 80

	3
	KK3
	K > 80


c) Định biên

Bảng số 263

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	KS4

	1
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	
	1
	

	2
	Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống
	
	1
	

	3
	Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết
	
	1
	

	4
	Kiểm tra  kiến trúc phần mềm
	
	
	1

	5
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng
	
	1
	

	6
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự
	
	1
	

	7
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp
	
	1
	

	8
	Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu
	
	1
	

	9
	Kiểm tra thiết kế giao diện phần mềm
	1
	
	


d) Định mức 

Bảng số 264

                           Công/Đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	THSD
	0,080
	0,100
	0,130

	2
	Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống
	THSD
	0,040
	0,050
	0,065

	3
	Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết
	ĐTQL
	0,040
	0,050
	0,065

	4
	Kiểm tra  kiến trúc phần mềm
	THSD
	0,120
	0,150
	0,195

	5
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng
	THSD
	0,080
	0,100
	0,130

	6
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự
	THSD
	0,080
	0,100
	0,130

	7
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp
	THSD
	0,080
	0,100
	0,130

	8
	Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu
	ĐTQL
	0,080
	0,100
	0,130

	9
	Kiểm tra thiết kế giao diện phần mềm
	THSD
	0,064
	0,080
	0,104


2. Định mức thiết bị

Bảng số 265

   Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống
	Kiểm tra  kiến trúc phần mềm
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp
	Kiểm tra thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,060
	0,030
	0,090
	0,060
	0,060
	0,060
	0,048

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,013
	0,007
	0,020
	0,013
	0,013
	0,013
	0,011

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,449
	0,225
	0,674
	0,449
	0,449
	0,449
	0,359


Bảng số 266

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết
	Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,030
	0,060

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,007
	0,013

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0
	0

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,225
	0,449


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 267

Ca/01 THSD
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa
	Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống
	Kiểm tra  kiến trúc phần mềm
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự
	Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp
	Kiểm tra thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,080
	0,040
	0,120
	0,080
	0,080
	0,080
	0,064

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,080
	0,040
	0,120
	0,080
	0,080
	0,080
	0,064

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,013
	0,007
	0,020
	0,013
	0,013
	0,013
	0,011

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,020
	0,010
	0,030
	0,020
	0,020
	0,020
	0,016

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,018
	0,009
	0,027
	0,018
	0,018
	0,018
	0,014


Bảng số 268

Ca/01 ĐTQL
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết
	Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,040
	0,080

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,040
	0,080

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,007
	0,013

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,010
	0,020

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,009
	0,018


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu

Điều 42. Kiểm tra chức năng phần mềm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra sản phẩm báo cáo về quy tắc lập trình.

· Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống.

· Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống.

· Kiểm tra các chức năng phần mềm.

b) Phân loại khó khăn

· Các yếu tố ảnh hưởng 

· Số lượng THSD.

· Số lượng tác nhân hệ thống.

· Mô hình quản lý CSDL.

· Công nghệ GIS.

· Tính đa người dùng.

· Độ phức tạp về cài đặt phần mềm.

· Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 269

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m ≤ 30
	15

	
	30 < m < 50
	30

	
	m ≥ 50
	45

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 20 điểm

	
	m ≤ 3
	5

	
	3 < m < 7
	10

	
	m ≥ 7
	20

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 5 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	5

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 15 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	10

	
	Engine mã nguồn mở
	15

	5
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5

	6
	Độ phức tạp về cài đặt phần mềm: tối đa 10 điểm

	
	Đơn giản
	0

	
	Trung bình 
	5

	
	Phức tạp
	10


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Kiểm tra chức năng phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 270

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K ≤ 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K ≥ 80


c) Định biên

Bảng số 271

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3

	1
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo về quy tắc lập trình
	1
	

	2
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống
	1
	

	3
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống
	1
	

	4
	Kiểm tra các chức năng phần mềm
	
	1


d) Định mức 

Bảng số 272

Công/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo về quy tắc lập trình
	0,04
	0,04
	0,04

	2
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống
	0,04
	0,04
	0,04

	3
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống
	0,04
	0,04
	0,04

	4
	Kiểm tra các chức năng phần mềm
	0,24
	0,30
	0,39


2. Định mức thiết bị

Bảng số 273

   Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo về quy tắc lập trình
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống
	Kiểm tra các chức năng phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,024
	0,024
	0,024
	0,180

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,005
	0,005
	0,005
	0,040

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,180
	0,180
	0,180
	1,348


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 274

Ca/01 THSD
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo về quy tắc lập trình
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống
	Kiểm tra sản phẩm báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống
	Kiểm tra các chức năng phần mềm

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,032
	0,032
	0,032
	0,240

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,032
	0,032
	0,032
	0,240

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,005
	0,005
	0,005
	0,040

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,008
	0,008
	0,008
	0,060

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,007
	0,007
	0,007
	0,054


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu

Điều 43. Kiểm tra bộ cài đặt, tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng phần mềm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng.

· Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng.

b) Phân loại khó khăn

Bước “Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng” không phân loại khó khăn.

Bước “Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng” được xác định khó khăn như sau:

· Các yếu tố ảnh hưởng:

· Số lượng trường hợp sử dụng.

· Số lượng tác nhân hệ thống.

· Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 275

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số THSD: tối đa 60 điểm

	
	m ≤ 30
	30

	
	30 < m < 50
	45

	
	m ≥ 50
	60

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 40 điểm
	

	
	m ≤ 3
	20

	
	3 < m < 7
	30

	
	m ≥ 7
	40


· Phân loại khó khăn
Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước “Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng”. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 276

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K ≤ 50

	2
	KK2
	50 < K ≤ 80

	3
	KK3
	K > 80


c) Định biên

Bảng số 277

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng
	1

	2
	Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng
	1


d) Định mức 

Bảng số 278

                                                                              Công/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng
	0,030


Bảng số 279

         Công/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng
	0,024
	0,030
	0,039


2. Định mức thiết bị

Bảng số 280

   Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng
	Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,018
	0,018

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,004
	0,004

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0
	0

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,135
	0,135


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 281

Ca/01 THSD
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra bộ cài đặt ứng dụng
	Kiểm tra hướng dẫn cài đặt, sử dụng

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,024
	0,024

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,024
	0,024

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,004
	0,004

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,006
	0,006

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,005
	0,005


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu

Điều 44. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công.

- Tổng hợp các ý kiến kiểm tra (công việc này không tính định mức).
- Lập hồ sơ nghiệm thu dự án.

b) Phân loại khó khăn

Không phân loại khó khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 282

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	1

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	1


d) Định mức 

Bảng số 283

                Công /01 hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	0,30

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	0,20


2. Định mức thiết bị

Bảng số 284

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,180
	0,120

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,013
	0,008

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,040
	0,027

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,009
	0,006

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,525
	1,016


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 285

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,040
	0,027

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,060
	0,040

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	69
	0,600
	0,200

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,054
	0,036


4. Định mức vật liệu

Bảng số 286

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,100
	0,150

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,010
	0,010

	3
	Sổ
	Quyển
	0,020
	0,025

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	1,000
	1,000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	1,000
	1,000


MỤC II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU

VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 45. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm (công việc này không tính định mức).

· Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

· Lập biên bản bàn giao sản phẩm (công việc này không tính định mức).

· Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công.

b) Phân loại khó khăn

Không phân lọai khó khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 287

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	1

	2
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	1


d) Định mức

Bảng số 288

Công/01 Hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	0,10

	2
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	0,15


2. Định mức thiết bị

Bảng số 289

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,060
	0,090

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,013
	0,020

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,449
	0,674


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 290

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,013
	0,020

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,020
	0,030

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,018
	0,027


4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu.

Điều 46. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra việc kiểm tra giám sát hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.

· Kiểm tra việc ghi nhận sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.

+ Kiểm tra danh mục sự cố.

· Kiểm tra việc phân tích sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.

· Kiểm tra việc khắc phục sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố.

+ Kiểm tra danh mục sự cố.

· Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.

+ Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống.

· Kiểm tra việc cài đặt vá lỗi, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.


  + Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống.

· Kiểm tra việc hỗ trợ người dùng, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng.

b) Phân loại khó khăn

· Các yếu tố ảnh hưởng 

· Công nghệ GIS.

· Loại phần mềm.
· Kiến trúc hệ thống.
· Tần suất truy cập.

· Số lượng người dùng được phân quyền.

· Mức độ sẵn sàng của hệ thống.

· Số lượng chức năng.

· Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 291

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Công nghệ GIS: tối đa 20 điểm

	
	Không
	5

	
	Có
	20

	2
	Loại phần mềm: tối đa 15 điểm

	
	Phần mềm mã nguồn đóng
	0

	
	Phần mềm mã nguồn mở
	15

	3
	Kiến trúc hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	15

	4
	Tần suất truy cập: tối đa 15 điểm

	
	Không thường xuyên
	5

	
	Hàng ngày
	10

	
	Thời gian thực
	15

	5
	Số lượng người dùng được phân quyền: tối đa 15 điểm

	
	m<100
	5

	
	100≤m≤1000
	10

	
	M >1000
	15

	6
	Mức độ sẵn sàng của hệ thống: tối đa 5 điểm

	
	Không
	0

	
	24/7 
	5

	7
	Số lượng chức năng: tối đa 15 điểm
	

	
	m<30
	5

	
	30≤m≤50
	10

	
	m>50
	15


· Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau: 

Bảng số 292

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K ≤ 30

	2
	KK2
	30 < K < 60

	3
	KK3
	K ≥ 60


c) Định biên

Bảng số 293

	STT
	Danh mục công việc
	KS2

	1
	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	2
	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	1

	3
	Kiểm tra việc phân tích sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1

	4
	Kiểm tra việc khắc phục sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	1

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	1

	5
	Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	-
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	1

	6
	Kiểm tra việc cài đặt vá lỗi
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	-
	 Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống
	1

	7
	Kiểm tra việc hỗ trợ người dùng
	

	-
	Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng
	1


d) Định mức

Bảng số 294

                        






                   Công/ĐVT

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK 3

	1
	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	Phần mềm
	0,016
	0,020
	0,026

	2
	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	3
	Kiểm tra việc phân tích sự cố
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Phần mềm
	0,016
	0,020
	0,026

	4
	Kiểm tra việc khắc phục sự cố
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	5
	Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	-
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	6
	Kiểm tra việc cài đặt vá lỗi
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	-
	 Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống
	Phần mềm
	0,008
	0,010
	0,013

	7
	Kiểm tra việc hỗ trợ người dùng
	
	
	
	

	-
	Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng
	Người dùng
	0,003
	0,004
	0,005


2. Định mức thiết bị

Bảng số 295

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2)
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (5)
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (6)
	Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống
	Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0024

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0005

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,0898
	0,0449
	0,0449
	0,0898
	0,0449
	0,0449
	0,0449
	0,0449
	0,0449
	0,0449
	0,0180


Bảng số 296












Ca/01 Người dùng

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,0024

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,0005

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,0180


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 297


















Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2)
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (5)
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (6)
	Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080
	0,0080

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013
	0,0013

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,0040
	0,0020
	0,0020
	0,0040
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,0036
	0,0018
	0,0018
	0,0036
	0,0018
	0,0018
	0,0018
	0,0018
	0,0018
	0,0018


Bảng số 298
















Ca/01 Người dùng

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,0032

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,0032

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,0005

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,0008

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,0007


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2; KK3 = 1,3 x KK2.

4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu
Điều 47. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu

1. Định mức thiết bị

Bảng số 299

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,180
	0,120

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,013
	0,008

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,040
	0,027

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,009
	0,006

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,525
	1,016


2. Định mức lao động

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công.

- Tổng hợp các ý kiến kiểm tra (công việc này không tính định mức).
- Lập hồ sơ nghiệm thu dự án.

a) Phân loại khó khăn

Không phân loại khó khăn tại bước này.

b) Định biên

Bảng số 300

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	1

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	1


c) Định mức 

Bảng số 301

                Công /01 hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	0,30

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	0,20


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 302

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,040
	0,027

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,060
	0,040

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	69
	0,600
	0,200

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,054
	0,036


4. Định mức vật liệu

Bảng số 303

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,100
	0,150

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,010
	0,010

	3
	Sổ
	Quyển
	0,020
	0,025

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	1,000
	1,000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	1,000
	1,000


MỤC III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU VIỆC

DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 48. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm (công việc này không tính định mức).

· Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

· Lập biên bản bàn giao sản phẩm (công việc này không tính định mức).

· Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công.

b) Phân loại khó khăn

Không phân lọai khó khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 304

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	1

	2
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	1


d) Định mức

Bảng số 305

Công/01 Hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	0,10

	2
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	0,15


2. Định mức thiết bị

Bảng số 306

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,060
	0,090

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,013
	0,020

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0
	0

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,449
	0,674


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 307

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,013
	0,020

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,020
	0,030

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,018
	0,027


4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu.

Điều 49. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành phần cứng công nghệ thông tin

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra việc kiểm tra giám sát hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.

· Kiểm tra việc ghi nhận sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.

+ Kiểm tra danh mục sự cố
· Kiểm tra việc phân tích sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.

· Kiểm tra việc khắc phục sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố.

+ Kiểm tra danh mục sự cố.

· Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế.
+ Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế.

· Kiểm tra việc cập nhật firmware, bao gồm:

  + Kiểm tra báo cáo cập nhật.
b) Phân loại khó khăn

Không phân loại khóa khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 308

	STT
	Danh mục công việc
	KS2

	1
	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	2
	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	1

	3
	Kiểm tra việc phân tích sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1

	4
	Kiểm tra việc khắc phục sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	1

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	1

	5
	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế
	1

	-
	Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế
	1

	6
	Kiểm tra việc cập nhật firmware
	

	-
	Kiểm tra báo cáo cập nhật
	1


d) Định mức

Bảng số 309

                        






     Công/01 Thiết bị

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	0,060

	2
	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	0,030

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	0,030

	3
	Kiểm tra việc phân tích sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	0,060

	4
	Kiểm tra việc khắc phục sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	0,030

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	0,030

	5
	Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế
	0,030

	-
	Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế
	0,030

	6
	Kiểm tra việc cập nhật firmware
	

	-
	Kiểm tra báo cáo cập nhật
	0,060


2. Định mức thiết bị

Bảng số 310

   Ca/01 Thiết bị

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2)
	Kiểm tra danh mục sự cố (2)
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Kiểm tra danh mục sự cố (4)
	Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế
	Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế
	Kiểm tra báo cáo cập nhật

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,0360
	0,0180
	0,0180
	0,0360
	0,0180
	0,0180
	0,0180
	0,0180
	0,0360

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,0080
	0,0040
	0,0040
	0,0080
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,2695
	0,1348
	0,1348
	0,2695
	0,1348
	0,1348
	0,1348
	0,1348
	0,2695


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 311

Ca/01 Thiết bị

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2)
	Kiểm tra danh mục sự cố (2)
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Kiểm tra danh mục sự cố (4)
	Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế
	Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế
	Kiểm tra báo cáo cập nhật

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,0480
	0,0240
	0,0240
	0,0480
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0480

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,0480
	0,0240
	0,0240
	0,0480
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0240
	0,0480

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,0080
	0,0040
	0,0040
	0,0080
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0040
	0,0080

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0060
	0,0120

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,0108
	0,0054
	0,0054
	0,0108
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0054
	0,0108


4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu

Điều 50. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu

1. Định mức lao động

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công.

- Tổng hợp các ý kiến kiểm tra (công việc này không tính định mức).
- Lập hồ sơ nghiệm thu dự án.

a) Phân loại khó khăn

Không phân loại khó khăn tại bước này.

b) Định biên

Bảng số 312

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	1

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	1


c) Định mức 

Bảng số 313

Công /01 hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	0,30

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	0,20


2. Định mức thiết bị

Bảng số 314

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,180
	0,120

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,013
	0,008

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,040
	0,027

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,009
	0,006

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,525
	1,016


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 315

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,040
	0,027

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,060
	0,040

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	69
	0,600
	0,200

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,054
	0,036


4. Định mức vật liệu

Bảng số 316

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,100
	0,150

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,010
	0,010

	3
	Sổ
	Quyển
	0,020
	0,025

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	1,000
	1,000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	1,000
	1,000


MỤC IV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KIỂM TRA, NGHIỆM THU

VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG

Điều 51. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm (công việc này không tính định mức);

· Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

· Lập biên bản bàn giao sản phẩm (công việc này không tính định mức);

· Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công.

b) Phân loại khó khăn

Không phân lọai khó khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 317

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	1

	2
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	1


d) Định mức

Bảng số 318

Công/01 Hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	0,10

	2
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt
	0,15


2. Định mức thiết bị

Bảng số 319

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,060
	0,090

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0
	0

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,013
	0,020

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0
	0

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,449
	0,674


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 320











Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấp đơn vị thi công
	Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,080
	0,120

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,013
	0,020

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,020
	0,030

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,018
	0,027


4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu.

Điều 52. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành phần mềm hệ thống 

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

· Kiểm tra việc kiểm tra giám sát hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống

· Kiểm tra việc ghi nhận sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống

+ Kiểm tra danh mục sự cố
· Kiểm tra việc phân tích sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố

· Kiểm tra việc khắc phục sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố

+ Kiểm tra danh mục sự cố

· Kiểm tra việc cập nhật phần mềm, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo cập nhật

· Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống

+ Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
· Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình, bao gồm:

+ Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin
b) Phân loại khó khăn

Không phân loại khó khăn tại bước này.

c) Định biên

Bảng số 321

	STT
	Danh mục công việc
	KS2

	1
	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	2
	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	1

	3
	Kiểm tra việc phân tích sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	1

	4
	Kiểm tra việc khắc phục sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	1

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	1

	5
	Kiểm tra việc cập nhật phần mềm
	

	-
	Kiểm tra báo cáo cập nhật
	1

	6
	Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	1

	-
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	1

	7
	Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình
	

	-
	Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin
	1


d) Định mức

Bảng số 322

                        






Công/01 Phần mềm

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	0,020

	2
	Kiểm tra việc ghi nhận sự cố
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	0,010

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	0,010

	3
	Kiểm tra việc phân tích sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	0,020

	4
	Kiểm tra việc khắc phục sự cố
	

	-
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	0,010

	-
	Kiểm tra danh mục sự cố
	0,010

	5
	Kiểm tra việc cập nhật phần mềm
	

	-
	Kiểm tra báo cáo cập nhật
	0,020

	6
	Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống
	

	-
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
	0,010

	-
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	0,010

	7
	Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình
	

	-
	Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin
	0,040


2. Định mức thiết bị

Bảng số 323


















Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2)
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra báo cáo cập nhật
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (6)
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0120
	0,0060
	0,0060
	0,0024

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0005

	3
	Điện năng
	kW
	
	0,0898
	0,0449
	0,0449
	0,0898
	0,0449
	0,0449
	0,0898
	0,0449
	0,0449
	0,1797


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 324

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1)
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2)
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
	Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
	Kiểm tra danh mục sự cố
	Kiểm tra báo cáo cập nhật
	Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (6)
	Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
	Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0320

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0160
	0,0080
	0,0080
	0,0320

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0027
	0,0013
	0,0013
	0,0054

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,0040
	0,0020
	0,0020
	0,0040
	0,0020
	0,0020
	0,0040
	0,0020
	0,0020
	0,0080

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,0036
	0,0018
	0,0018
	0,0036
	0,0018
	0,0018
	0,0036
	0,0018
	0,0018
	0,0072


4. Định mức vật liệu

Bước này không sử dụng vật liệu
Điều 53. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu

1. Định mức lao động

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công.

- Tổng hợp các ý kiến kiểm tra (công việc này không tính định mức).
- Lập hồ sơ nghiệm thu dự án.

a) Phân loại khó khăn

Không phân loại khó khăn tại bước này.

b) Định biên

Bảng số 325

	STT
	Danh mục công việc
	KS1

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	1

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	1


c) Định mức 

Bảng số 326

                Công /01 Hồ sơ

	STT
	Danh mục công việc
	Định mức

	1
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	0,30

	2
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án
	0,20


2. Định mức thiết bị

Bảng số 327

   Ca/01 Hồ sơ

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,180
	0,120

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,013
	0,008

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,040
	0,027

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,009
	0,006

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,525
	1,016


3. Định mức dụng cụ

Bảng số 328

Ca/01 Hồ sơ
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Ghế 
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,240
	0,160

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,040
	0,027

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,060
	0,040

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	69
	0,600
	0,200

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,054
	0,036


4. Định mức vật liệu

Bảng số 329

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong quá trình thi công của đơn vị thi công
	Lập hồ sơ nghiệm thu dự án

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,100
	0,150

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,010
	0,010

	3
	Sổ
	Quyển
	0,020
	0,025

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	1,000
	1,000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	1,000
	1,000


_1810722108.unknown

_1810722116.unknown

_1810722124.unknown

_1810722128.unknown

_1810722130.unknown

_1810722132.unknown

_1810722133.unknown

_1810722131.unknown

_1810722129.unknown

_1810722126.unknown

_1810722127.unknown

_1810722125.unknown

_1810722120.unknown

_1810722122.unknown

_1810722123.unknown

_1810722121.unknown

_1810722118.unknown

_1810722119.unknown

_1810722117.unknown

_1810722112.unknown

_1810722114.unknown

_1810722115.unknown

_1810722113.unknown

_1810722110.unknown

_1810722111.unknown

_1810722109.unknown

_1810722104.unknown

_1810722106.unknown

_1810722107.unknown

_1810722105.unknown

_1810722102.unknown

_1810722103.unknown

_1810722101.unknown

